ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Экономика»

# ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА

Методические рекомендации к практическим занятиям

для  студентов специальности 1 − 70 02 01

«Промышленное и гражданское строительство»

Могилев 2016

УДК	338.5:69

ББК	65. 011.3:38

Э 40

Рекомендовано к изданию

учебно-методическим отделом

Белорусско-Российского университета

Одобрено кафедрой «Экономика «29» октября 2015 г., протокол № 3

Составитель	ст. преподаватель О. М. Лобикова

Рецензент 		канд. экон. наук, доц. М. С. Александрёнок

Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов специальности 1 − 70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» содержат краткую теоретическую информацию по трём темам дисциплины и задачи для решения. Предназначены для выработки у студентов навыков экономических расчётов.

Учебно-методическое издание

# ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА

Ответственный за выпуск 			С. Н. Гнатюк

Технический редактор				А. А. Подошевко

Компьютерная верстка				Н. П. Полевничая

Подписано в печать              . Формат  60х84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.

Печать трафаретная. Усл. печ. л.           . Уч. изд. л.            . Тираж 115 экз. Заказ №

Издатель и полиграфическое исполнение:

Государственное учреждение высшего профессионального образования

«Белорусско-Российский университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,

изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/156 от 24.01.2014.

Пр. Мира, 43, 212000, Могилев.

©	ГУ ВПО «Белорусско-Российский

университет», 2016

Содержание

| 1 Капитальное строительство в системе национальной экономики……. | 4 |
| --- | --- |
| 2 Предприятие как субъект хозяйствования……………………………… | 4 |
| 3 Система взаимодействия участников строительства…………………... | 5 |
| 4 Основной капитал в строительстве……………………………………... | 6 |
| 5 Оборотные средства в строительстве…………………………………… | 12 |
| 6 Нематериальные активы…………………………………………………. | 16 |
| 7 Инвестиции и инвестиционная деятельность…………………………... | 17 |
| 8 Инновации, их роль в развитии экономики…………………………….. | 22 |
| 9 Производительность труда и заработная плата………………………… | 22 |
| 10 Себестоимость строительно-монтажных работ………………………. | 28 |
| 11 Прибыль и рентабельность в строительстве…………………………... | 29 |
| 12 Финансирование и кредитование в строительстве…………………… | 30 |
| 13 Основы налогообложения строительных организаций………………. | 30 |
| 14 Учет и отчетность в строительстве……………………………………. | 31 |
| 15 Анализ производственной деятельности строительных организаций…………………..…………………………………………….. | 31 |
| Список литературы………………………………………………………… | 32 |

1 Капитальное строительство в системе национальной экономики

Вопросы для обсуждения

1 Предмет и задачи дисциплины.

2 Основные понятия дисциплины.

3 Система рыночных принципов.

4 Особенности современной экономики.

5 Строительный комплекс Республики Беларусь.

6 Строительная продукция и ее технико-экономические особенности.

Задача. На основании данных таблицы 1.1 определить абсолютное изменение объема производства отрасли, темп изменения объемов производства отрасли, темп прироста объемов производства отрасли, проанализировать результаты расчетов, сделать выводы.

Таблица 1.1 – Основные показатели деятельности организаций строительства

| Показатель | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число организаций строительства, ед. | 6157 | 6853 | 7280 | 7318 | 7676 | 7873 |
| Объем подрядных работ: в фактически действовавших ценах, млрд р. | 21083,0 | 26412,6 | 39841,9 | 68729,9 | 94360,6 | 104807,4 |
| в процентах к предыдущему году | 104,6 | 112,9 | 106,7 | 91,4 | 104,6 | 94,3 |

2 Предприятие как субъект хозяйствования

Вопросы для обсуждения

1 Экономическая сущность деятельности предприятия, цели и задачи.

2 Классификация предприятий.

3 Организационно-правовые формы деятельности субъектов хозяйствования.

- Уставный фонд организаций: формирование и пополнение.

Задача 1. ОДО создано четырьмя учредителями. Вклад каждого из них в уставный фонд предприятия определен в следующих пропорциях: первый учредитель – 25 %, второй учредитель – 25 %,третий учредитель – 40 %, четвертый учредитель – 10 %. К концу первого года существования ОДО уставный фонд был сформирован в полном объеме в соответствии с законодательством. Через три года третий учредитель подал заявление о выходе из состава ОДО с пропорциональным перераспределением его доли между оставшимися партнерами. В момент подачи заявления уставный фонд составлял 5 000 д. е. за счет прибыли общества.

Задача 2. Уставный фонд ООО сформирован следующим образом: 65 % принадлежит юридическому лицу, 35 % принадлежит физическому лицу – нерезиденту, который не является работником организации. По итогам года чистая прибыль, подлежащая распределению, составила  59000 д. е. Собранием участников общества было принято решение о распределении прибыли ООО между ними пропорционально их долям в уставном капитале. Определить доходы учредителей с учетом удержанных налогов.

Задача 3. Из состава ООО выходит один из его участников (физическое лицо, резидент Республики Беларусь). Доля участника в уставном фонде организации составляет 20 %. Общим собранием участников ООО принято решение о выплате ему стоимости части имущества ООО пропорционально его доле в уставном фонде. Уставный фонд ООО составляет 6 200 д. е. Величина чистых активов ООО в момент выхода участника − 7 388 д. е. Размер фактически внесенного участником взноса в уставный фонд общества соответствует его доле. Уставный фонд ООО уменьшен на сумму выплаченной доли. Определить выплачиваемые выбывающему учредителю причитающиеся суммы, скорректированную величину уставного фонда ООО после выхода учредителя, сделать выводы.

Задача 4. На основании приведенных данных рассчитать стоимость чистых активов и сделать выводы. Основные средства − 1500 д. е.; дебиторская задолженность – 920 д. е.; кредиторская задолженность − 860 д. е.; краткосрочные обязательства − 480 д. е.; долгосрочные финансовые вложения − 520 д. е.; нематериальные активы − 1200 д. е.; основные средства, переданные в безвозмездное пользование благотворительным фондам, − 740 д. е.; размер уставного фонда открытого акционерного общества – 12500 д. е.

3 Система взаимодействия участников строительства

Вопросы для обсуждения

1 Участники строительного процесса.

2 Организационные формы капитального строительства.

3 Порядок организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов в Республике Беларусь.

4 Основные понятия и участники подрядных торгов.

5 Порядок проведения открытых торгов.

6 Особенности проведения закрытых подрядных торгов.

7 Упрощенный порядок проведения подрядных торгов.

8 Договор строительного подряда. Основные понятия и состав договора подряда.

9 Обязанности сторон при исполнении договоров подряда.

10 Порядок расчетов между заказчиком и подрядчиком.

11 Порядок изменения и расторжения договора подряда.

12 Ответственность сторон при исполнении договоров строительного подряда.

4 Основной капитал в строительстве

Вопросы для обсуждения

1 Состав и структура основного капитала.

2 Источники и порядок формирования основного капитала.

3 Учёт основного капитала в натуральной форме.

4 Стоимостная оценка объектов основных средств.

5 Износ основного капитала.

6 Формы физического и морального износа.

7 Начисление нормативного износа в виде амортизации.

8 Объекты начисления амортизации.

9 Способы и методы начисления амортизации.

10 Определение среднегодовой стоимости основных средств.

11 Показатели эффективности использования основного капитала.

12 Лизинг. Формы и виды лизинга.

Задача 1. Произвести расчет согласно исходным данным таблицы 4.1 по вариантам, указанным преподавателем. Определить общую стоимость основных средств, их технологическую и производственную структуры, амортизационные отчисления, показатели использования основных средств; разработать рекомендации, мероприятия по повышению эффективности использования ресурсов предприятия. Результаты расчетов свести в таблицы 4.2 и 4.3. Данные для расчета показателей принимаются из таблицы 4.4 или предыдущих расчетов.

Задача должна включать таблицу исходных данных, основные термины, обозначения и формулы, расчеты показателей, результаты расчетов в таблицах, вывод.

По итогам выполнения работы необходимо сформулировать выводы относительно:

− темпов изменения остаточной стоимости основных средств;

− целесообразности и преимуществ применения способа ускоренной амортизации;

− объектов основных средств, для которых не применяются способы ускоренной амортизации.

Таблица 4.1 – Основные средства предприятия

в миллионах рублей

| Группа основных средств предприятия | Стоимость основных средств на начало года | Вариант поступивших основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость выбывших основных средств в течение года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Здания и сооружения | 245 | 20,7 | 30,8 | 30,2 | 30 | 29,9 | 30,0 | 30,4 | 31,0 | 32,0 | 31,8 | 28,0 |
| Передаточные устройства | 23 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 23 | 2,4 | 2,5 | 8,0 |
| Машины и оборудование | 350 | 35,2 | 35,6 | 36,0 | 35,0 | 36,0 | 36,1 | 36,0 | 35,5 | 35,8 | 35,0 | 25,0 |
| Транспортные средства | 23 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 23 | 2,4 | 5,0 |
| Инструмент | 31 | 3,1 | 2,8 | 3,8 | 33 | 3,3 | 3,9 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 7,0 |
| месяц ввода | − | 10 | 2 | 5 | 7 | 12 | 6 | 3 | 8 | 9 | 11 | − |
| месяц выбытия | − | 6 | 11 | 3 | 6 | 10 | 7 | 9 | 5 | 4 | 8 | − |

Таблица 4.2 – Стоимость и структура основных средств

В миллионах рублей

| Группа основных средств | Стоимость основных средств на начало года | Стоимость основных средств на конец года | Стоимость выбывших основных средств в течение года | Стоимость поступивших основных средств | Средне- годовая стоимость основных средств | Производственная структура основных средств, % | Технологическая структура основных средств, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.3 – Расчет годовой суммы амортизационных отчислений

В миллионах рублей

| Группа основных средств | Среднегодовая стоимость основных средств | Годовая норма амортизационных отчислений, % | Годовая сумма амортизационных отчислений |
| --- | --- | --- | --- |
| Здания и сооружения |  | 2,5 |  |
| Передаточные устройства |  | 4,0 |  |

Продолжение таблицы 4.3

| Машины и оборудование |  | 18,0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Транспортные средства |  | 10,0 |  |
| Инструмент, производственный инвентарь |  | 17,0 |  |
| Итого |  | − |  |

Таблица 4.4 – Исходные данные

| Наименование показателя | Единица измерения | Вариант |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1; 6 | 2; 7 | 3; 8 | 4; 9 | 5; 10 |
| - Годовой объем работ | млн р. | 2500 | 3000 | 2600 | 2800 | 2400 |
| - Общее количество машин и оборудования | ед. | 3000 | 3200 | 3400 | 2800 | 3900 |
| - Число машин и оборудования, используемых по сменам n: | ед. |  |  |  |  |  |
| первая смена |  | 3000 | 3150 | 3300 | 2700 | 3400 |
| вторая смена |  | 2500 | 2800 | 2500 | 2000 | 2900 |
| третья смена |  | 100 | 1000 | 800 | 1000 | 1800 |
| - Фактическое время работы механизма за год | маш.-ч | 325 | 351 | 343 | 335 | 340 |
| - Нормативное время работы механизма за год | маш.-ч | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| - Фактическая выработка (производительность) механизма | м2 | 500 | 650 | 450 | 520 | 610 |
| - Нормативная выработка | м2 | 450 | 520 | 410 | 500 | 650 |
| - Среднесписочная численность рабочих | чел. | 7055 | 8125 | 7300 | 8208 | 10015 |

Задача 2. По данным таблицы 4.5 в соответствии с вариантом принимаются сведения о стоимости объекта основных средств, норме амортизации и сроке полезного использования. Произвести расчеты величин амортизационных отчислений следующими методами: линейным способом, прямым методом суммы чисел лет, обратным методом суммы чисел лет и методом уменьшаемого остатка с ку = 2. Результаты расчетов представить в таблицах 4.6−4.10.

Построить графики: зависимости величины амортизационных отчислений от времени эксплуатации; зависимости величины накопленного износа от времени эксплуатации; изменения величины остаточной стоимости во времени.

Таблица 4.5 – Исходные данные

| Номер варианта | Амортизируемая стоимость, млн р. | Срок полезного использования, лет | Норма амортизации, % | Номер варианта | Амортизируемая стоимость, млн р. | Срок полезного использования, лет | Норма амортизации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 125,0 | 10,0 | 10,0 | 6 | 125,0 | 5,0 | 20 0 |
| 2 | 130,0 | 8,0 | 12,50 | 7 | 130,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3 | 135,0 | 7,0 | 14,29 | 8 | 135,0 | 8,0 | 12,50 |
| 4 | 140,0 | 5,0 | 20,0 | 9 | 140,0 | 7,0 | 14,29 |
| 5 | 145,0 | 9,0 | 11,11 | 10 | 145,0 | 5,0 | 20 0 |

Таблица 4.6 − Расчет амортизационных отчислений линейным методом

| Год | Ежегодные амортизационные отчисления, млн р. | Сумма накопленного износа, млн р, | Остаточная стоимость на начало года, млн р. | Остаточная стоимость на конец года, млн р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Таблица 4.7 − Расчет амортизационных отчислений прямым методом суммы чисел лет

| Год | Норма амортизации, % | Число оставшихся лет эксплуатации | Ежегодные амортизационные отчисления, млн р. | Сумма накопленного износа, млн р. | Остаточная стоимость на конец года, млн р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

Таблица 4.8 − Расчет амортизационных отчислений обратным методом суммы чисел лет

| Год | Норма амортизации, % | Число оставшихся лет эксплуатации | Ежегодные амортизационные отчисления, млн р. | Сумма накопленного износа, млн р. | Остаточная стоимость на конец года, млн р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

Таблица 4.9 − Расчет амортизационных отчислений методом уменьшаемого остатка

| Год | Норма амортизации, % | Ежегодные амортизационные отчисления, млн р. | Сумма накопленного износа, млн р. | Остаточная стоимость на начало года, млн р. | Остаточная стоимость на конец года, млн р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

Таблица 4.10 – Сравнение способов начисления амортизации

| Год | Линейный способ, млн р. | Прямой метод суммы чисел лет, млн р. | Обратный метод суммы чисел лет, млн р. | Метод уменьшаемого остатка, млн р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Задача 3. Амортизируемая первоначальная стоимость оборудования − 100 тыс. р. Норма амортизации – 10 %. Коэффициент переоценки – 1,8838. Фактический срок службы – 1 год. Рассчитать переоцененную стоимость оборудования и остаточную стоимость оборудования до и после переоценки.

Задача 4. Рассчитать показатели эффективности использования основных средств, используя следующие данные:

− объем выпущенной продукции – 2500 д. е.;

− прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг – 375 д. е.;

− амортизация – 163 д. е.;

− стоимость основных средств – 5720 д. е.

Задача 5. Стоимость основных средств на начало года – 8200 д. е., коэффициент выбытия – 0,19. Прирост основных средств – 620 д. е. Определить коэффициент обновления.

Задача 6. Рассчитать стоимость основных средств, выделить величину производственных и непроизводственных основных средств, а также рассчитать удельный вес активной и пассивной части основных средств, используя следующие данные:

− здания производственного назначения – 1200 млн р. ;

− здание больницы – 36 млн р.;

− здание общежития – 98 млн р.;

− здание детского сада – 298;

− сооружения −150 млн р.;

− рабочие машины и оборудование – 1260 млн р.;

− силовое оборудование – 186 млн р.;

− производственный инвентарь – 75 млн р.;

− передаточные устройства – 112 млн р.;

− инструмент – 9 млн р.

Задача 7. Активная часть основных средств составляет 1200 млн р., ее доля в общей стоимости основных средств – 0,4. В мае вводится основных средств на сумму 35 млн р., в октябре – на сумму 75 млн р. В марте выбыло основных средств на сумму 24 млн р., в сентябре – на 65 млн р. Определить среднегодовую стоимость основных средств.

Задача 8. Амортизируемая стоимость оборудования – 10 тыс. р. Нормативный срок службы – 8 лет. Время нахождения оборудования в эксплуатации – 3 года. Его производительность – 15 тыс. шт. в год. В результате повышения эффективности производства затраты на изготовление оборудования снижены до 8 тыс. р., а его производительность выросла до 20 тыс. шт. в год. Определить степень физического и морального износа оборудования.

Задача 9. Строительное управление приобрело в 2012 г. автомобильный кран грузоподъёмностью 10 т. Определить его первоначальную и остаточную стоимость на 01.01.2016 г. (в ценах приобретения), если оптовая цена составила 28 млн. р, годовая норма амортизационных отчислений на восстановление первоначальной стоимости − 9 %, транспортно-заготовительные расходы − 7 % от оптовой цены, ликвидационная амортизируемая стоимость − 5 % от оптовой цены.

Задача 10. Рассчитать ежегодную сумму амортизационных отчислений на полное восстановление скрепера. Оптовая цена скрепера −         37 млн р. Транспортные расходы составили 7 % от оптовой цены. Нормативный срок службы − 7 лет. Ликвидационная амортизируемая стоимость − 9 % от оптовой цены.

Задача 11. Строительная организация на начало года имела основных средств на сумму 85,2 млн р. В конце июля было приобретено основных средств на сумму 12,5 млн р., списано в связи с износом 2,1 млн р., передано другим организациям 3,2 млн р. Определить величину фондоотдачи, а также коэффициенты выбытия и обновления основных средств.

Задача 12.Рассчитать показатели использования основных средств по двум строительно-монтажным организациям. Определить, какая организация использовала их более эффективно. Варианты и исходные данные для решения задачи 11 приведены в таблице 4.11.

Таблица 4.11 – Исходные данные

| Вари-ант | Строительно-монтажная организация № 1 |  |  | Строительно-монтажная организация № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объём строительных работ, д. е. | Среднегодовая стоимость основных средств, д. е. | Годовая прибыль от реализации работ, д. е. | Годовой объём строительных работ, д. е. | Среднегодовая стоимость основных средств, д. е. | Годовая прибыль от реализации работ, д. е. |
| 1 | 19000 | 1450 | 2950 | 21000 | 1810 | 3850 |
| 2 | 20500 | 1610 | 3800 | 31000 | 2624 | 6080 |

Продолжение таблицы 4.11

| 3 | 18600 | 1520 | 3200 | 29000 | 1650 | 5760 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 17000 | 1490 | 3100 | 33000 | 1635 | 6250 |
| 5 | 20000 | 1480 | 4200 | 27500 | 2640 | 4510 |
| 6 | 31000 | 2530 | 6050 | 17600 | 1500 | 3400 |
| 7 | 25000 | 2620 | 5100 | 19800 | 1548 | 3860 |
| 8 | 34000 | 3600 | 5800 | 18400 | 1540 | 3400 |
| 9 | 17500 | 1495 | 3500 | 32000 | 2620 | 2980 |
| 10 | 16000 | 1480 | 3000 | 2010 | 1600 | 4150 |

Задача 13. Стоимость оборудования составила 10000 д. е., срок его полной амортизации – 5 лет, срок лизинга – 5 лет,  процентная ставка за кредит – 15 %, размер комиссии по лизингу – 3 %. Определить размер лизинговых платежей по условиям финансового лизинга с полной окупаемостью. Результаты расчетов свести в таблицы 4.12 и 4.13.

Таблица 4.12 − Расчет среднегодовой стоимости оборудования

| Год | Стоимость оборудования на начало года, д. е. | Годовая сумма амортизации, д. е. | Стоимость оборудования на конец года, д. е. | Среднегодовая стоимость оборудования, д. е. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 5 |  |  | − |  |

Таблица 4.13 − Расчет общего размера лизинговых платежей по годам

| Год | Амортизационные отчисления, д. е. | Оплата процентов за кредит, д. е. | Комиссионные лизингодателю, д. е. | Выручка, облагаемая НДС, д. е. | НДС, д. е. | Общая сумма лизинговых платежей, д. е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

5 Оборотный капитал предприятия

Вопросы для обсуждения

1 Состав, структура оборотных средств.

2 Состав оборотных фондов, их структура, факторы, на неё влияющие.

3 Источники формирования оборотных средств.

4 Нормирование оборотных средств.

5 Показатели эффективности использования оборотного капитала.

6 Направления повышения эффективности оборотных средств.

7 Материально-техническое обеспечение строительства.

Задача 1. Каждый вариант представляет строительную организацию. По варианту-предприятию в таблице 5.1 указаны годовой объем выполненных строительно-монтажных работ (СМР), себестоимость СМР, годовой расход производственных запасов и данные по расходам будущих периодов.  Длительность производственного цикла составила 156 дней. Норма собственных оборотных средств, предназначенных для образования запасов прочих материалов и топлива, – 18 дней. Доля единовременных первоначальных затрат в себестоимости (закупка материалов) составила  40 %.

Таблица 5.1 – Исходные данные

| Вариант | Годовой объем выполненных строительно-монтажных работ, млн р. | Себесто-имость СМР, млн р. | Годовой расход, млн р. |  | Текущий запас по основным материа-лам, дн. | Расход будущих периодов, млн р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основ-ных материалов | прочих материа-лов |  | на начало года | на произво-димые в плановом году | на включаемые в состав себестоимости в плановом году |
| 1 | 96100 | 88100 | 32840 | 12300 | 25 | 582 | 34 | 393 |
| 2 | 98400 | 91100 | 36440 | 12320 | 20 | 490 | 200 | 430 |
| 3 | 99200 | 91850 | 34740 | 12200 | 30 | 410 | 95 | 284 |
| 4 | 100000 | 92590 | 35920 | 12330 | 24 | 427 | 173 | 398 |
| 5 | 110000 | 101850 | 38740 | 12290 | 25 | 411 | 194 | 371 |
| 6 | 100400 | 92990 | 35180 | 12310 | 27 | 408 | 86 | 292 |
| 7 | 100100 | 92680 | 35070 | 12300 | 25 | 510 | 54 | 312 |
| 8 | 97500 | 90270 | 34100 | 12250 | 30 | 390 | 172 | 302 |
| 9 | 99800 | 92400 | 34900 | 12260 | 22 | 472 | 102 | 334 |
| 10 | 95900 | 88700 | 32500 | 12270 | 24 | 417 | 120 | 286 |

На основании исходных данных (таблица 5.1) необходимо определить нормативы оборотных средств по элементам и по строительной организации в целом на плановый период, структуру оборотных средств строительной организации, показатели эффективности использования оборотных средств, размер высвободившихся оборотных средств в результате ускорения их оборачиваемости, если коэффициент оборачиваемости за предыдущий год составил 2,9 оборота, а также проанализировать использование оборотных средств в строительной организации, разработать рекомендации, мероприятия по повышению эффективности использования ресурсов предприятия. Результаты расчетов сводятся в таблицы 5.2 и 5.3. Задача должна включать таблицу исходных данных, основные термины, обозначения и формулы, расчеты нормативов оборотных средств, результаты расчетов в таблицах, вывод.

Таблица 5.2 – Состав и структура оборотных средств (результаты расчета)

| Наименование элемента оборотных средств | Годовой расход, млн р. | Норма запаса, дн. | Норматив оборотных средств, млн р. | Структура оборотных средств, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - производственные запасы: 1.1 основные материалы 1.2 прочие материалы и топливо |  |  |  |  |
| - незавершенное производство |  |  |  |  |
| - расходы будущих периодов |  |  |  |  |
| итого | – | – |  |  |

Таблица 5.3 – Показатели эффективности использования оборотных средств (результаты расчета)

| Наименование показателя | Период |  |
| --- | --- | --- |
|  | Базисный | Планируемый |
| Объем выполненных работ, млн р. |  |  |
| Среднегодовой остаток оборотных средств, млн р. |  |  |
| Коэффициент оборачиваемости, оборотов |  |  |
| Длительность одного оборота, дн. |  |  |
| Ускорение оборачиваемости, дн. |  |  |
| Потребные оборотные средства в планируемом году при скорости оборота базисного года, млн р. |  |  |
| Высвобождение оборотных средств за счет ускорения оборачиваемости, млн р. |  |  |

Задача 2. Объем реализованной продукции за отчетный год составил 8000 млн р. при сумме оборотных средств на конец отчетного года 1500 млн р. Прибыль от реализации продукции 950 млн р. Определить показатели оборачиваемости оборотных средств.

Задача 3. Фактический объем работ, выполненных собственными силами в текущем году, 2500 млн р., объем работ на предстоящий год – 2800 млн р. при предполагаемом ускорении оборачиваемости оборотных средств на 6 дней. Средняя величина оборотных средств в текущем году составила 200 млн р. Определить оборачиваемость оборотных средств и относительное высвобождение оборотных средств в результате ускорения оборачиваемости в предстоящем периоде.

Задача 4. Объем СМР, выполненный строительным управлением собственными силами в базовом году, составил 6500 млн р. при коэффициенте оборачиваемости 3 оборота. Объем работ по плану на год остается прежним, но коэффициент оборачиваемости – 4 оборота. Определить объем высвобожденных оборотных средств в строительном управлении благодаря лучшему их использованию.

Задача 5. Определить величину оборотных средств, с которыми строительная организация выполняет объем работ в отчетном году, коэффициент оборачиваемости и длительность пребывания оборотных средств на отдельных стадиях оборота. Объем работ по сметной стоимости составил              212 млн р., продолжительность одного оборота − 150 дней, структура оборотных средств, в процентах к общей сумме: производственные запасы – 50 %, средства в процессе производства – 20 %, средства в обращении – 30 %.

Задача 6. Определить плановые нормы текущего, подготовительного, гарантийного и общего запасов пиломатериалов в днях, используя следующие данные: поставка пиломатериалов осуществляется одинаковыми партиями через 20 дней; на приемку, проверку качества и развозку пиломатериалов требуется 3 дня; для организации отгрузки партии пиломатериалов взамен не поступившей в срок требуется 2 дня, на доставку − 5 дней. Определить также величину общего запаса пиломатериалов в абсолютном выражении при условии, что размер среднесуточного потребления данного вида материалов – 60 м3.

Задача 7. Остатки оборотных средств у ремонтно-строительной организации составили: на 1 января – 260 млн р.; на  1 февраля 270 млн р.; на 1 марта – 280 млн р.; на 1 апреля – 320 млн р. Определить среднеквартальные остатки оборотных средств.

Задача 8. СУ выполнило за год объем работ на сумму 12900 млн р. Длительность одного оборота оборотных средств по нормируемой части по плану была установлена 104 дня, а фактически составила 97 дней. Определить высвобождение собственных оборотных средств в результате улучшения их использования.

Задача 9. В строительной организации однодневные затраты на производство по сметной стоимости объектов, вводимых в эксплуатацию, составили 41,2 млн р. Средняя продолжительность строительства − 152 дня. Коэффициент нарастания затрат, характеризующий степень готовности объекта, – 0,43. Плановая себестоимость работ − 13200 млн р, стоимость – 14832 млн р. Определить норматив оборотных средств по незавершенному производству.

Задача 10. Среднегодовой остаток оборотных средств СУ в 2015 году составил 3010 млн р., в том числе по статьям:

− сырье, материалы, конструкции – 400 млн р.;

− незавершенное строительное производство – 2200 млн р.;

− денежные средства – 20 млн р.;

− прочие запасы – 180 млн р.;

− дебиторы – 40 млн р.;

− вспомогательные материалы – 15 млн р.;

− неоплаченные работы и услуги – 150 млн р.;

− незавершенное производство в подсобных хозяйствах – 5 млн р.

Определить в стоимостном выражении и в процентах к общей сумме оборотных средств оборотные производственные фонды, фонды обращения, производственные запасы, средства в производстве.

Задача 11. Определить основные показатели использования оборотных средств на основе данных таблицы 5.4 и указать, в каком СУ оборотные средства используются эффективней.

Таблица 5.4 – Исходные данные к задаче 11

| Показатель | СУ 1 | СУ 2 |
| --- | --- | --- |
| Объем выполненных работ, млн р | 25500 | 32800 |
| Среднегодовой остаток оборотных средств, млн р. | 12750 | 13120 |

Задача 12. На основании данных, приведенных в таблице 5.5, определить сумму высвободившихся оборотных средств в стоимостном выражении за год в результате ускорения их оборачиваемости.

Таблица 5.5 – Исходные данные к задаче 13

| Показатель | Плановый период, млн р. | Отчетный период, млн р. |
| --- | --- | --- |
| Среднегодовой остаток оборотных средств | 1200 | 1220 |
| Сумма выручки от реализации продукции, работ, услуг | 4000 | 5280 |

Задача 13. Рассчитать показатели абсолютной (общей) экономической эффективности использования оборотных средств, используя следующие данные:

− объем выполненных работ – 2500 д. е.;

− прибыль от реализации – 375 д. е.;

− материальные затраты – 1040 д. е.;

− оборотные средства – 603 д. е.

6 Нематериальные активы

Вопросы для обсуждения

1 Нематериальные активы.

2 Амортизация нематериальных активов.

3 Оценка стоимости нематериальных активов.

- Инвестиции и инвестиционная деятельность

7.1 Вопросы для обсуждения

1 Инвестиции. Основные понятия. Виды.

2 Инвестиционный проект. Фазы жизни.

3 Источники формирования капитальных вложений.

4 Методы финансирования капитальных вложений.

5 Состав и структура капитальных вложений.

6 Понятие об экономическом эффекте и экономической. эффективности.

- Оценка эффективности инвестиционных проектов.

8 Учет фактора времени в строительстве.

Задача 1. Определить целесообразность вложения средств в инвестиционный проект путем расчета доходности инвестиций без учета и с учетом дисконтирования на основе следующих данных: норма дисконта − 0,15; инвестиции в нулевой год реализации проекта − 60 млн р.; результаты от реализации проекта за три года: первый год − 21 млн р., второй – 22 млн р., третий − 40 млн р.

Задача 2. Определить экономическую эффективность инвестиционного проекта на пятом году использования техники за расчетный период (горизонт расчета − 10 лет) по следующим показателям: чистый дисконтированный доход, индекс доходности. Ежегодные результаты и затраты от внедрения новой техники − 50 и 30 млн р. соответственно, в том числе ежегодные капитальные вложения 5 млн р. при постоянной норме дисконта 0,1.

Задача 3. Рассчитать чистый дисконтированный доход, индекс доходности, срок окупаемости инвестиций за четыре года функционирования проекта на основе данных таблицы 4.1. Затраты равны капитальным вложениям, норма дисконта − 0,15.

Таблица 7.1 – Исходные данные

| Показатель | Год реализации проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первый | Второй | Третий | Четвертый |
| Капитальные вложения | 120 | 140 | 200 | 250 |
| Доход (выручка) | − | 250 | 370 | 600 |

Задача 4. Определить суммарный чистый дисконтированный доход за три года осуществления инвестиционного проекта по внедрению новой техники и чистую текущую стоимость нарастающим итогом, если норма дисконта составляет 0,2; проект потребует в первый год (единовременных) инвестиционных вложений в сумме 120 млн р.; проектируемая цена единицы изготовленного изделия на новой технике составит 15 тыс. р.;  объем продаж в первом году  30 тыс. шт., во втором − 60 тыс. шт., в  третьем −   80 тыс. шт.; чистая прибыль в объеме продаж – 10 %.

Задача 5. Строительная организация осуществила ввод объекта       1 октября при договорном сроке ввода 1 декабря. Договорная цена строящегося комплекса − 21 млрд р. Инвестор установил эффективный коэффициент инвестиционных вложений, равный 0,12. В соответствии с договором строители получают дополнительную оплату в размере 0,1 % освоенных инвестиций за каждый месяц ускоренного ввода. Определить экономический эффект от досрочного ввода комплекса для инвестора и для подрядчика.

Задача 6. Заказчик осуществляет строительство объекта сметной стоимостью 1,8 млрд р. за счет кредита, полученного из расчета 60 %.  Срок строительства по проекту составляет 9 месяцев. В соответствии с договором подряда оплата осуществляется в конце каждого квартала года строительства суммами: 0,4; 0,6 и 0,8 млрд р., после чего объект сдается в эксплуатацию. Определить потери инвестора от «замораживания» капитальных вложений.

Задача 7. Определить более эффективный инвестиционный проект из двух альтернативных, рассчитав необходимые показатели с учетом фактора времени (динамическим методом). Исходные данные приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Исходные данные

| Показатель | Значение показателя для проектов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проект 1 | Проект 2 |
| 1. Инвестиции, д.е. | 500 | 600 |
| 2. Планируемая чистая прибыль по годам реализации проекта, д. е.: |  |  |
| первый год | 120 | 100 |
| второй год | 160 | 170 |
| третий год | 160 | 200 |
| четвертый год | 240 | 380 |
| Цена капитала, % | 10 |  |

Задача 8. Определить потери строительной организации от незавершенного производства. Строительная организация в течение III кварталов осуществляет строительство объекта, осваивая поквартально 0,3; 0,5; 1,0 млрд р. При производстве работ заняты основные средства строительной организации, приведенные в таблице 7.3. Рентабельность совокупного капитала строительной организации  составляет 15 %.

Таблица 7.3 – Исходные данные

| Наименование используемых основных средств строительной организации | Первоначальная стоимость, млн р | Период использования, смены | Нормативное число смен работы в год |
| --- | --- | --- | --- |
| А. Активная часть основных средств: механизм 1 механизм 2 механизм 3 механизм 4 | 60 40 50 25 | 40 30 50 60 | 240 240 240 240 |
| Б. Стационарные временные здания и сооружения: здание 1 здание 2 здание 3 | 4 8 6 | Весь период строительства |  |
| В. Мобильные временные здания и сооружения: 1 2 3 | 8 12 15 | 30 65 75 | 300 300 300 |

Задача 9. Выбрать более экономичный вариант инвестиций из двух альтернативных.

Вариант 1. Построить новый склад стоимостью 500 млн р. в текущем году.

Вариант 2. Ограничиться в текущем году капитальным ремонтом склада, отложив строительство нового склада на 4 года. При этом сметная стоимость ремонта составляет 100 млн р.

Цена капитала – 10 %.

Задача 10. Заказчик задержал платежи в сумме 500 д. е. на 15 дней. Определить потери строительной организации, если достигнутая рентабельность совокупного капитала строительной организации составляет    20 %, среднегодовой индекс инфляции – 12 %.

Задача 11. Строительное управление сократило продолжительность выполнения работ по ремонту объекта с 14 до 12 месяцев. Сумма общепроизводственных и общехозяйственных расходов  по смете затрат составляет 75 млн р. Доля условно-постоянных расходов в составе общепроизводственных и общехозяйственных расходов – 50 %. Определить экономический эффект от сокращения срока строительства для строительного управления.

Задача 12. На основании данных таблицы 7.4 и 7.5 выбрать более эффективный вариант объемно-планировочного решения объекта из двух альтернативных. Норма дисконта составляет 0,1.

Таблица 7.4 – Исходные данные по объекту 1

| Показатель, | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сметная стоимость, млрд р. | 92,4 | 44,0 | 56,0 | 60,0 | 27,0 | 44,0 | 56,0 | 60,0 | 85,0 | 44,0 |
| Качественные параметры, мест | 5000 | 800 | 4800 | 90 | 5100 | 800 | 4800 | 90 | 5000 | 800 |
| Продолжительность строительства, лет | 0,75 | 0,83 | 0,51 | 3,2 | 0,75 | 0,83 | 1,51 | 3,2 | 0,75 | 0,83 |
| Срок службы здания, лет | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 |
| Первоначальная стоимость монтажного крана, млн р. | 280 | 490 | 350 | 260 | 280 | 490 | 350 | 260 | 280 | 490 |
| Годовой фонд времени работы крана, маш.-смен | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Фактическое время работы крана на объекте, маш.-смен | 300 | 320 | 610 | 500 | 300 | 380 | 610 | 500 | 300 | 320 |
| Трудоемкость строительства, тыс чел.-дн. | 0,5 | 10,8 | 20 | 13,2 | 0,5 | 10,8 | 20 | 13,2 | 8,5 | 10,8 |
| Годовые эксплуатационные издержки, млрд р. | 4,5 | 5,0 | 9,7 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 9,7 | 4,2 | 4,5 | 5,0 |
| Коэффициент оборачиваемости, оборотов | 3,6 | 4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 4 |

Таблица 7.5 – Исходные данные по объекту 2

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сметная стоимость, млрд р. | 91,0 | 43,0 | 52,0 | 26,0 | 31,0 | 43,0 | 52,0 | 26,2 | 91,2 | 43,0 |
| Качественные параметры, мест | 5000 | 800 | 5400 | 100 | 5000 | 800 | 5400 | 100 | 5000 | 800 |
| Продолжительность строительства, лет | 0,65 | 1,0 | 1,49 | 3,0 | 0,65 | 1,0 | 1,8 | 3,0 | 0,65 | 1,0 |
| Срок службы здания, лет | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 |
| Первоначальная стоимость монтажного крана, млн р. | 280 | 490 | 350 | 260 | 280 | 490 | 350 | 260 | 280 | 490 |

Продолжение таблицы 7.5

| Годовой фонд времени работы крана, маш.- смен | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическое время работы крана на объекте, маш.-смен | 300 | 400 | 240 | 460 | 300 | 400 | 240 | 460 | 300 | 400 |
| Трудоемкость строительства, тыс. чел.-дн. | 0,4 | 11,6 | 9,5 | 11,4 | 0,4 | 11,5 | 9,0 | 11,4 | 0,4 | 11,9 |
| Годовые эксплуатационные издержки, млн р. | 3,8 | 5,2 | 10,4 | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 10,4 | 3,8 | 3,8 | 5,8 |
| Коэффициент оборачиваемости, оборотов | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 3,0 | 3,2 |

Задача 13. На основании данных таблицы 7.6 выбрать более эффективный вариант инвестиций. Производственная мощность действующего завода сборных железобетонных изделий составляет А1 тыс. м3 в год. В связи с увеличением строительной программы на территории промышленного узла необходимо увеличить производственную мощность по изготовлению конструкций до А2 тыс. м3 в год. Этого можно добиться двумя способами:

1) проведя реконструкцию действующего завода с доведением его мощности до А2;

2) построив новый завод мощностью А3 = А2 − А1 тыс. м3 в год.

Норма дисконта – 0,1. Горизонт расчета – 5 лет.

Таблица 7.6 – Исходные данные

| Показатель | Действующее предприятие |  |  |  | Новое предприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до реконструкции |  | после реконструкции |  |  |
| Производственная мощность A, тыс м3 | А1 = 100+10∙х |  | А2 = 150+20∙х |  | А3 = А2 − А1 |
| Себестоимость изготовления 1 м3 сборных ЖБК, д. е. | 500+10∙х |  | 480+10∙х |  | 450+10∙х |
| Отпускная цена 1 м3 сборных ЖБИ, д. е. | 600+10∙х |  | 605+10∙х |  | 605+10∙х |
| Согласно сметной документации затраты на строительство (реконструкцию) |  |  |  |  |  |
| Заработная плата рабочих, млн д. е. Затраты на эксплуатацию машин, млн д. е. В т. ч. зарплата рабочих, обсуживающих машины, млн д. е. Материалы, млн д. е. ОПР, ОХР, % Плановая прибыль, % Оборудование, млн д. е. Прочие затраты, млн д. е. |  | 10 5 1,5 35 + х/2 94,3 129,9 15 + х 0,5 + х/10 |  | 15 7 1,8 50 + х/2 94,3 129,9 16 + х 0,8 + х/10 |  |
| Примечание − х − номер варианта; ЖБИ – железобетонные изделия; ОПР – общепроизводственные расходы; ОХР – общехозяйственные расходы |  |  |  |  |  |

8 Инновации, их роль в развитии экономики

Вопросы для обсуждения

1 Инновации, их роль в экономике.

2 Инновационный процесс.

3 Инновационная деятельность.

4 Классификация инноваций.

Задача 1. Предложены для внедрения три изобретения. Определить наиболее рентабельное.

Таблица 8.1 – Исходные данные

| Изобретение | Инвестиции, д. е. | Предполагаемый доход |
| --- | --- | --- |
| 1 | 446,5 | 640,2 |
| 2 | 750,6 | 977,5 |
| 3 | 1250,0 | 1475,5 |

9 Производительность труда и заработная плата

Вопросы для обсуждения

1 Трудовые ресурсы.

2 Показатели движения трудовых ресурсов.

3 Определение эффективности использования трудовых ресурсов предприятия.

4 Производительность труда, методы её определения.

5 Факторы повышения производительности труда.

6 Тарифная система оплаты труда.

7 Формы и системы оплаты труда.

8 Материальное стимулирование.

9 Фонд заработной платы.

10 Принципы организации оплаты труда в строительстве.

Задача 1. На предприятии в списочном составе на 1 января было 425 чел., с 5 января принято на работу 12 чел., с 15 января уволено 8 чел. и с 25 января принято 9 чел. Определить показатели движения трудовых ресурсов.

Задача 2. В тресте имеются два управления с одинаковой структурой годового объема работ. Первое выполнило годовой объем работ собственными силами на 4200 млн р. при общей численности работающих 600 чел., второе – соответственно, на 6615 млн р. при общей численности работающих 650 чел. Определить, в каком управлении выработка на одного работника выше и на сколько процентов.

Задача 3. Строительный трест по плану должен выполнить собственными силами объем строительно-монтажных работ на сумму    15000 млн р. при плановой среднесписочной численности рабочих основного и вспомогательного производства 1650 чел. Фактически трест выполнил объем работ собственными силами на сумму 15800 млн р. при среднесписочной численности рабочих 1700 чел. Определить фактическую выработку, число рабочих, необходимых тресту для выполнения фактического объема работ при плановой выработке, число рабочих, высвободившихся в связи с перевыполнением плана по производительности труда.

Задача 4. Бригада штукатуров в составе 15 чел. на штукатурке стен жилого дома выполнила объем 5000 м2 в течение месяца. Определить выработку на 1 чел.-дн. по сметной стоимости, в натуральном измерении и процент выполнения норм выработки бригадой при следующих условиях: бригада в течение всего месяца работала в полном составе, рабочих дней в месяце – 22, продолжительность смены – 8 ч, норма трудозатрат на 1 м2 – 0,66 чел.-ч, сметная стоимость 1 м2 штукатурки – 0,9 д. е.

Задача 5. Определить снижение трудоемкости, высвобождение рабочих и рост производительности труда на строительном участке за счет проведения ряда организационно-технических мероприятий в истекшем году. Исходные данные: годовой объем работ − 85500 м2; трудоемкость на    1 м2 уменьшилась с 0,5 до 0,4 чел.-ч; эффективный годовой фонд времени одного рабочего составляет 1865 ч; коэффициент выполнения норм выработки – 1,2.

Задача 6. В истекшем году списочный состав строительного управления был 500 чел. На предстоящий год предусматривается увеличение объема работ на 30 %, что составит 210 млн р., и рост производительности труда на 10 %. Определить необходимую численность работающих на предстоящий год.

Задача 7. В отчетном году объем строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами, по строительному управлению составил 20 920 млн р. В плановом году намечается прирост объема выполненных строительно-монтажных работ на 2 500 млн р. Прирост должен быть обеспечен без увеличения численности рабочих. Определить планируемый рост производительности труда, необходимое снижение трудоемкости.

Задача 8. Каждый вариант представляет строительный трест. По варианту в таблице 9.1 указаны объём строительно-монтажных работ и численность работающих в базисном году, рост объёма производства и численности работающих в плановом году, удельный вес рабочих в общей численности, лимит численности работающих на конец планируемого периода. В строительном тресте разработан ряд организационно-технических мероприятий по использованию имеющихся резервов роста производительности труда.

1 В плановом году предусмотрено, из имеющихся 220 строительных машин 65 устаревших заменить новыми, производительность которых на 40 % выше и 56 машин модернизировать, что позволит повысить их производительность на 10 %. При этом удельный вес рабочих, занятых на машинах, составляет 4 % общей численности. Замена новых машин производится с 1 апреля, а модернизация с 1 июня.

2 Предусмотрено повысить производительность труда за счёт применения сборных конструкций. При этом затраты труда в расчёте на           1 млрд р. СМР снизятся на 0,96 чел.-дн./м3.

3 Разработаны мероприятия по ликвидации потерь рабочего времени за счёт исключения прогулов и сокращения заболеваемости. Потери в плановом периоде рабочего времени снизятся с 10 до 8 %.

4 Внутрисменные потери рабочего времени планируется сократить с 5,2 до 2,9 %.

5 Предусмотрены изменения в структуре СМР, в результате чего трудоёмкость, приходящаяся на 1 млрд р., снизится на 286 чел.-ч.

На основании исходных данных (таблица 9.1) необходимо определить: численность персонала строительной организации на плановый период при условии сохранения выработки базисного года; исходя из намеченных к внедрению организационно-технических мероприятий, рассчитать относительное сокращение численности персонала по каждому фактору; общую величину относительного сокращения численности персонала по тресту; требуемую численность персонала треста. При необходимости разработать дополнительные мероприятия по повышению производительности труда. Рассчитать процент повышения производительности труда. Сделать выводы.

Задача должна включать таблицу исходных данных, основные термины, обозначения и формулы, расчеты показателей, результаты расчетов в таблице, вывод. Результаты расчётов сводятся в таблицу 9.2.

Таблица 9.1 − Исходные данные к задаче 8

| Показатель | вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Объём СМР в базисном году, млрд р. | 210 | 350 | 220 | 360 | 230 | 370 | 240 | 380 | 250 | 390 |
| Рост объёма производства, % | 120 | 121 | 126 | 122 | 127 | 123 | 128 | 124 | 129 | 125 |
| Рост численности персонала, % | 117 | 118 | 123 | 119 | 124 | 120 | 125 | 121 | 126 | 122 |
| Численность персонала в базисном году, чел. | 10 000 | 12006 | 11000 | 12300 | 12500 | 10105 | 11428 | 11640 | 12628 | 12121 |
| Удельный вес рабочих, % | 80 | 79 | 82 | 81 | 79 | 80 | 78 | 81 | 83 | 80 |
| Лимит численности персонала, чел. | 11003 | 13109 | 13223 | 14005 | 15123 | 11090 | 14090 | 13008 | 15002 | 14016 |
| Объём применения сборных конструкций: в плановом году, тыс. м3 в базисном году тыс. м3 | 36 25 | 46 35 | 37 26 | 47 36 | 38 27 | 48 37 | 39 28 | 49 38 | 40 29 | 50 39 |

Таблица 9.2 – Расчёт роста производительности труда за счёт основных технико-экономических факторов

| Фактор роста производительности труда | Относительное сокращение численности персонала, чел. |  | Рост производительности труда, % | Доля отдельных факторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В т. ч. за счет дополнительных мероприятий |  |  |
| Повышение технического уровня производства, в т. ч.: механизация и автоматизация строительного производства; повышение сборности зданий |  |  |  |  |
| Совершенствование организации производства и труда, в т. ч.: сокращение целосменных потерь рабочего времени; сокращение внутрисменных потерь рабочего времени |  |  |  |  |
| Изменение объёма и структуры производства, в т. ч.: рост объёма производства; изменение структуры работ |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

Задача 9. На основе данных таблицы 9.3 и 9.4 определить средний разряд бригады, средний тарифный коэффициент, сдельную расценку, величину заработной платы всей бригады, распределить бригадный заработок между её членами различными методами. Результаты расчетов свести в таблицу 9.5. По результатам расчетов сделать выводы.

Таблица 9.3 – Исходные данные для расчета бригадного заработка

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Вид выполняемых работ | Бетонные | Каменные | Кровельные | Монтажные | Кровельные | Плотниц-кие | Отделочные | Штукатурные | Малярные | Монтажные |
| Объем работ, выполненных бригадой за месяц | 191 м3 | 980 м2 | 4569 м2 | 1343 шт. | 5790 м2 | 1888 м2 | 17892 м2 | 2716 м2 | 6390 м2 | 1097 шт. |
| Норма времени, чел.-час за единицу работы | 9,34 | 1,76 | 0,38 | 1,36 | 0,29 | 0,95 | 0,11 | 0,62 | 0,26 | 1,64 |
| Премия по действующему положению, % | 60 | 60 | 80 | 75 | 60 | 75 | 75 | 80 | 75 | 60 |

Таблица 9.4 – Тарифный разряд и фактическое количество часов, отработанное рабочими бригады за месяц

| Фамилия рабочего | Раз-ряд | Отработанное время, ч, по вариантам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тариф-ный коэф-фици-ент | КТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| - Иванов (бригадир) | 6 | 176 | 168 | 176 | 168 | 168 | 168 | 168 | 176 | 176 | 168 | 1,9 | 1,2 |
| - Петров | 6 | 174 | 152 | 176 | 176 | 176 | 168 | 184 | 168 | 168 | 168 | 1,90 | 1,1 |
| - Сидоров | 4 | 116 | 120 | 138 | 126 | 168 | 156 | 168 | 154 | 162 | 166 | 1,57 | 0,9 |
| - Николаев | 4 | 178 | 136 | 184 | 106 | 168 | 172 | 174 | 168 | 168 | 168 | 1,57 | 0,9 |
| - Кузьмин | 3 | 176 | 152 | 165 | 108 | 176 | 168 | 180 | 176 | 152 | 138 | 1,35 | 0,8 |
| - Федорцов | 4 | 144 | 176 | 152 | 160 | 144 | 176 | 160 | 180 | 160 | 176 | 1,57 | 1,1 |
| - Зюзюкин | 3 | 144 | 168 | 160 | 144 | 152 | 176 | 176 | 176 | 144 | 150 | 1,35 | 1,0 |
| - Смирнов | 2 | 176 | 152 | 176 | 152 | 144 | 184 | 152 | 184 | 152 | 152 | 1,16 | 1,0 |

Таблица 9.5 – Заработок рабочих бригады в зависимости от метода его распределения

| Фамилия рабочего | Заработок рабочего, д. е. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Распределение заработка бригады с учетом отработанного времени и квалификации | Распределение заработка бригады с учетом отработанного времени, квалификации и КТУ | Распределение переменной части заработка (премии и приработка) с учетом КТУ, тарифная заработная плата выплачивается каждому работнику в соответствии с тарифным разрядом |
| 1 Иванов (бригадир) |  |  |  |
| 2 Петров |  |  |  |
| 3 Сидоров |  |  |  |
| 4 Николаев |  |  |  |
| 5 Кузьмин |  |  |  |
| 6 Федорцов |  |  |  |
| 7 Зюзюкин |  |  |  |
| 8 Смирнов |  |  |  |
| Итого |  |  |  |

Задача 10. Рассчитать величину заработной платы рабочего за месяц по сдельно-премиальной системе оплаты труда. Рабочий отработал  168 ч, объем выполненных работ – 420 м3. Норма времени на выполнение единицы работ (1 м3) − 24 мин. Работа тарифицирована по 4-му разряду, тарифный коэффициент которого 1,57. Часовая ставка 1-го разряда установлена на предприятии в размере 1,35 д. е. За выполнение задания установлена премия в размере 20 %.

Задача 11. Рассчитать основной заработок рабочего за месяц при сдельно-премиальной системах оплаты труда, если объем работ по плану за месяц  – 1000 м2. План выполнен на 110 %. Расценка за 1 м2 – 40,0 д.е. За каждый процент перевыполнения плана выплачивается премия в размере  5 %. Расценка за 1 м2, выполненный сверх плана, – 45,0 д. е.

Задача 12. Стаж работы инженера по специальности – 14 лет. Кроме того, он работает по совместительству на 0,25 ставки на том же предприятии. За высокие производственные достижения установлена надбавка к должностному окладу на основной работе в размере 30 % должностного оклада. Тарифный коэффициент – 3,48. Часовая тарифная ставка 1-го разряда установлена на предприятии в размере 1,35 д. е. Определить заработную плату инженера с учетом совместительства.

Задача 13. Рассчитать, насколько увеличился фонд заработной платы, если среднесписочный состав промышленно-производственного персонала цеха уменьшился на 1,1 %, а средняя заработная плата одного работающего увеличилась на 4 %.

Задача 14. Рабочий−повременщик 3-го разряда отработал за месяц 160 ч. Часовая тарифная ставка 1-го разряда – 1,69 д. е. Тарифный коэффициент 3-го разряда – 1,35. По действующему на предприятии положению за выполнение месячного задания выплачивается премия в размере 10 %, а за каждый 1 % перевыполнения задания – 1,5 % общего заработка по тарифу за отработанное время. Задание выполнено на 105 %. Определить общий заработок рабочего.

Задача 15. Рабочий−повременщик отработал 170 ч в течение месяца и сэкономил материалов на сумму 150 д. е. За выполнение производственного задания и обеспечение качества выполненной продукции ему начислена премия в размере 20 % от суммы заработка.  Также на предприятии действует положение о премировании за экономию материалов в размере 40 %  от суммы экономии. Часовая тарифная ставка – 1,35 д. е. Определить заработок рабочего.

10 Себестоимость строительно-монтажных работ

Вопросы для обсуждения

1 Виды себестоимости.

2 Структура себестоимости по статьям затрат.

3 Классификация затрат по экономическим элементам.

4 Основные направления снижения себестоимости.

Задача. Определить снижение себестоимости строительно-монтажных работ в результате действия различных факторов. Результаты расчетов свести в таблицу 10.1. Исходные данные для решения задачи принимаются на основании варианта (х), указанного преподавателем.

По строительному тресту объем работ по сметной стоимости в плановом периоде составил (108 + 10∙х) млрд р., в базисном периоде – (75+10∙х) млрд р., а объем работ по объектам с повышенной степенью сборности – (25 + x) млрд р.

Удельный вес затрат по статье «Заработная плата рабочих» в базисном периоде составил 12 %. Трудовые затраты на выполнение            1 млрд р. СМР при повышенной степени сборности строительства  в плановом периоде составили (600+10∙х) чел.-дн., а в базисном периоде – (690 +12∙х) чел.-дн. Удельный вес земляных работ в общем объеме СМР в плановом периоде – 21 %.

Уровень механизации работ в плановом периоде составляет          (96 – x/2), %. а в базисном периоде – (82 – x / 2), %. Себестоимость разработки 1 м3 грунта механизированным способом составляет               1,24 тыс. р., а вручную – 2,10 тыс. р. Уровень расходов на эксплуатацию машин составляет (4,6 + 0,1∙х), %. Процент повышения производительности машин составил (4 + 0,1∙х), %. Средняя заработная плата в базисном периоде выросла на (3,1 + 0,1∙х), %, а выработка на (7,5 + 0,1∙x), %. В результате уменьшения потерь материалов при транспортировке, погрузке, выгрузке и хранении затраты в плановом году уменьшатся на 19,3 %. В базисном периоде эти затраты составили 0,82 млрд р. Продолжительность строительства в базисном периоде составила (24 + 0,5∙х) месяцев, в плановом ожидается (23 + 0,5∙х) месяцев.

Расходы на услуги подсобных и вспомогательных производств в базисном и плановом периодах на 1 млрд р. СМР, соответственно, составляют (200 + 10∙х) млн р. и (150 + 11∙х) млн р.

Таблица 10.1 – Расчет снижения себестоимости строительно-монтажных работ за счет основных технико-экономических факторов.

| Технико-экономический фактор | Снижение себестоимости |  |
| --- | --- | --- |
|  | в денежных единицах | в процентах |
| Итого |  |  |

11 Прибыль и рентабельность в строительстве

Вопросы для обсуждения

1 Понятие дохода и прибыли.

2 Виды прибыли, применяемые на различных этапах деятельности предприятия. Финансовые результаты деятельности.

3 Распределение прибыли.

4 Схема образования прибыли, остающейся на нужды предприятия.

5 Формирование фондов специального назначения.

6 Понятия и виды рентабельности, методы ее определения.

Задача 1. В базисном периоде прибыль предприятия составила            16 млн р., среднегодовая стоимость основных средств – 72 млн р., среднегодовая величина оборотных средств – 32 млн р. Определить изменение уровня рентабельности, если в плановом периоде прибыль составит          21 млн р., среднегодовая стоимость основных средств – 76 млн р., величина оборотных средств – 30 млн р.

Задача 2. Сравнить рентабельность продукции за три квартала на основе исходных данных, представленных в таблице 11.1.

Таблица 11.1 – Исходные данные

| Показатель | Единица измерения | Квартал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| Объем выполненных работ Цена единицы работ Себестоимость единицы работ | шт. д. е. д. е. | 1500 60 50 | 2000 60 52 | 1800 60 48 |

Задача 3. Определить прибыль от реализации продукции, рентабельность продукции, рентабельность производства и затраты на 1 р.

Объём выполненных строительно-монтажных работ – 6000 млн р.

Себестоимость строительно-монтажных работ – 5300 млн р.

Стоимость основных средств предприятия – 25000 млн р.

Остатки нормируемых оборотных средств – 1000 млн р.

Задача 4. Затраты на строительство многоквартирного жилого дома в г. Могилеве составили по смете затрат:

– заработная плата рабочих – 297 д.е.;

– затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 232 д.е.;

в т. ч. заработная плата машиниста – 42 д.е.;

– затраты на материалы – 549 д.е.;

Определить размер плановой прибыли и сметный уровень рентабельности продукции.

Задача 5. Среднегодовая стоимость основных средств строительно-монтажного треста составила в отчетном году 32,7 млрд р. Среднегодовой размер нормируемых оборотных средств – 7,6 млрд р. Сумма прибыли, полученная от сдачи строительной продукции, − 4,5 млрд р. Определить рентабельность строительного производства.

12 Финансирование и кредитование в строительстве

Вопросы для обсуждения

1 Сущность и функции финансов.

2 Расчёты в капитальном строительстве.

3 Порядок расчётов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов за счёт средств государственного бюджета.

13 Основы налогообложения строительных организаций

Вопросы для обсуждения

1 Сущность, функции, классификация налогов.

2 Принципы налогообложения.

3 Субъекты и объекты налогообложения. Налоговые ставки. Налоговые льготы.

4 Налоги, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг).

5 Налоги, уплачиваемые из прибыли.

6 Налоговый учет. Налоговый контроль.

14 Учет и отчетность в строительстве

Вопросы для обсуждения

1 Оперативный, бухгалтерский и статистический учет в строительстве.

2 Основные виды отчетности, их виды и сроки исполнения.

3 Основные понятия бухгалтерского учета.

4 Бухгалтерский баланс, его содержание и структура.

15 Анализ производственной деятельности строительных     организаций

Вопросы для обсуждения

1 Виды анализа.

2 Приемы и технические средства экономического анализа.

3 Основные направления производственно-экономического анализа.

Задача. На основе данных таблицы 15.1 рассчитать показатели качества управления капиталом и деловой активности предприятия, показатели платежеспособности (ликвидности), показатели рентабельности (в процентах), показатели финансовой устойчивости и гибкости организации, провести их анализ, сделать выводы о финансовом состояния строительной фирмы.

Таблица 15.1 – Исходные показатели финансового состояния по данным бухгалтерской отчетности

В денежных единицах

| Наименование показателя и источников для его расчета (метод, норматив) | Финансовое состояние |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На начало года | На конец года | Отклонение (+, –) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Общая стоимость имущества организации | 6283 | 8175 | 1892 |
| 2 Долгосрочные активы | 2732 | 2953 | 221 |
| 3 Краткосрочные активы из них: | 3551 | 5222 | 1671 |
| запасы | 2980 | 3879 | 899 |
| дебиторская задолженность | 97 | 108 | 11 |
| финансовые вложения | 69 | 241 | 172 |
| денежные средства | 257 | 651 | 394 |

Продолжение таблицы 15.1

| Собственный капитал | 4218 | 4381 | 163 |
| --- | --- | --- | --- |
| Долгосрочные обязательства | 98 | 1106 | 1008 |
| Краткосрочные обязательства | 1990 | 2739 | 749 |
| в том числе: | - | - | - |
| краткосрочные кредиты и займы | 896 | 1154 | 258 |
| кредиторская задолженность | 869 | 1257 | 388 |
| краткосрочные обязательства – всего | 1967 | 2688 | 721 |
| Выручка от реализации – нетто | 13 640 | 23 085 | 9445 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 11 768 | 21 487 | 9719 |
| в т. ч. пропорциональные расходы | 10 116 | 18 479 | 8363 |
| Прибыль от реализации | 1872 | 1598 | –274 |
| Прибыль до вычета налогов – всего за отчетный период | 1878 | 1346 | –532 |
| Чистая прибыль или убыток | 1564 | 995 | –569 |
| Амортизация основных средств за год | 102 | 171 | 69 |
| Переоцененная стоимость основных средств | 1776 | 3736 | 1960 |
| Накопленная амортизация основных средств | 656 | 794 | 138 |
| Остаточная стоимость основных средств | 1120 | 2942 | 1822 |
| Уставный капитал | 374 | 374 | 0 |
| Затраты по обслуживанию кредиторской задолженности, или финансовые издержки | 114 | 147 | 33 |

Список литературы

1 Валицкий, С. В. Экономика строительства: учеб. пособие / С. В. Валицкий; под общ. ред. С. В. Валицкого, О. С. Голубова. − Минск: 2009. − 180с.

2 Об установлении нормативных сроков службы основных средств и признании утратившими силу некоторых Постановлений М-ва экономики Республики Беларусь: Постановление М-ва экономики Респ. Беларусь от 30 сент. 2011 г., № 161 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2011. − № 129. – 8/24359.

3 Об утверждении Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов: Постановление М-ва экономики Респ. Беларусь, М-ва финансов Респ. Беларусь, М-ва архитектуры и стр-ва Респ. Беларусь от 27 фев. 2009 г., № 37/18/6 (ред. от 30.09.2011 г.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

4 Крум, Э. В. Экономика предприятия: учеб. пособие / Э. В. Крум. − 2-е изд., перераб. – Минск: ТетраСистемс, 2013. – 192 с.

5 Степанов, И. С. Экономика строительства: учебник /И. С. Степанов; под общ. ред. Н. С. Степанова. – 3- изд., доп. и перераб. – М.: Юрайт, 2007. – 620 с.