ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Экономика»

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

# ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ

Методические рекомендации к самостоятельной работе

для  студентов заочной формы обучения специальности

1 70 02 01 “Промышленное и гражданское строительство”

Могилев 2017

УДК 338.5:69.051

ББК	65.25:38.621

Ц 37

Рекомендовано к изданию

учебно-методическим отделом

Белорусско-Российского университета

Одобрено кафедрой «Экономика «12» сентября 2017 г., протокол № 2

Составитель:	ст. препод. О. М. Лобикова

Рецензент 	канд. экон. наук, доц. Т. В. Романькова

Методические рекомендации к самостоятельной работе для студентов заочной формы обучения специальности 1 70 02 01 “Промышленное и гражданское строительство” содержат цели, виды, содержание, формы контроля, порядок выполнения самостоятельной работы, а также рекомендации для подготовки к аудиторной контрольной работе по дисциплинам «Ценообразование в строительстве» и «Ценообразование при ремонте зданий».

Учебно-методическое издание

# ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

# ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ

Ответственный за выпуск 			И. В. Ивановская

Технический редактор				О. М. Лобикова

Компьютерная верстка				О. М. Лобикова

Подписано в печать       . Формат  60 х 84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.

Печать трафаретная.  Усл. печ. л.         .  Уч.-изд. л.        . Тираж      экз.  Заказ  №

Издатель и полиграфическое исполнение:

Государственное учреждение высшего профессионального образования

«Белорусско-Российский университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,

изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/156 от 24.01.2014.

Пр. Мира, 43, 212000, Могилев.

© ГУ ВПО «Белорусско-Российский

университет», 2017

Содержание

|  | Введение….…………….…………….……….…………….……… | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цели, основные виды самостоятельной работы студентов……… | 5 |
| 1.1 | Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов………… | 5 |
| 1.2 | Основные виды самостоятельной работы студентов……………… | 5 |
| 1.3 | Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплинам «Ценообразование в строительстве» и «Ценообразование при ремонте зданий» ………………….………………….…………………. | 5 |
| 1.4 | Формы контроля самостоятельной работы студентов…………… | 6 |
| 2 | Порядок выполнения самостоятельной работы студентами……… | 7 |
| 3 | Аудиторная контрольная работа…………………………………… | 7 |
| 3.1 | Общие положения…………………………………………………… | 7 |
| 3.2 | Критерии положительной оценки по аудиторной контрольной работе………………………………………………………………… | 8 |
| 3.3 | Пример задания к аудиторной контрольной работе по дисциплине «Ценообразование в строительстве» («Ценообразование при ремонте зданий»)…………………………………................... | 8 |
| 4 | Методические рекомендации к подготовке и выполнению теоретических заданий аудиторной контрольной работы……………… | 8 |
| 4.1 | Ценообразование в рыночных условиях. ………………………….. | 9 |
| 4.2 | Государственное регулирование ценообразования. ……………… | 10 |
| 4.3 | Ценообразование в строительстве. Ценообразование при ремонте зданий………………………………………………………………… | 11 |
| 4.4 | Структура сметной стоимости. …………….………….…………… | 12 |
| 4.5 | Состав и виды сметной документации. …………………………… | 14 |
| 4.6 | Лимитированные и дополнительные сметные затраты. …………. | 15 |
| 4.7 | Согласование и утверждение сметной документации. …………… | 17 |
| 4.8 | Ценообразование на международном рынке строительных услуг……………………………………………………………….. | 18 |
| 5 | Методические рекомендации к выполнению практического задания аудиторной контрольной работы……………………………… | 19 |
|  | Список литературы ……………….………………………………… | 26 |
|  | Приложение А | 27 |
|  | Приложение Б | 28 |
|  | Приложение В | 29 |
|  | Приложение Г | 30 |
|  | Приложение Д | 32 |

Введение

Учебные дисциплины «Ценообразование в строительстве» и «Ценообразование при ремонте зданий» относятся к циклу «Дисциплины специализации».

Целью преподавания дисциплин является изучение студентами основных категорий, принципов и методов ценообразования в строительстве и при ремонте зданий и сооружений. Студент должен усвоить нормативную и законодательную базу в области ценообразования в строительстве, порядок составления сметной документации. Задачами учебной дисциплины является изучение особенностей современного этапа развития экономики страны, получение студентами необходимых теоретических знаний по экономическим аспектам современного строительного производства, способствовать выработке у них устойчивых практических навыков расчетов цены строительной продукции, умения квалифицированно анализировать и оценивать реальные производственные ситуации, обосновывать предлагаемые решения, направленные на повышение экономической эффективности строительно-монтажных работ, эксплуатации зданий, а также в выработке системного экономического мышления.

Выполнение самостоятельной работы должно способствовать более полному усвоению программного материала.

Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы составлены в соответствии с Учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство», на основе  ОСВО 1-70 02 01-2013  и учебного плана рег. № J-70-1-001/р от « 03 » 08 2013 г. Самостоятельная работа по дисциплинам «Ценообразование в строительстве» и «Ценообразование при ремонте зданий» рассчитана на 40 часов, предусматривает самостоятельное изучение многих экономических проблем, позволяет ознакомиться с экономическими аспектами деятельности предприятия, фирмы, отрасли, получить необходимые знания о важнейших показателях работы предприятия, их смысле, методике расчета.

Выполнение заданий по самостоятельной работе должно  формировать навыки работы с литературой, умение выбрать главное, самостоятельность в добывании знаний.

Для самостоятельной подготовки обучающиеся заочной формы обучения должны руководствоваться пунктами 3.1 Учебных программ учреждения высшего образования по учебным дисциплинам «Ценообразование в строительстве» и «Ценообразование при ремонте зданий» для специальности 1-70 02 01«Промышленное и гражданское строительство».

1 Цели, основные виды самостоятельной работы студентов

  - Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов

Целями самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплин являются

– закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, самостоятельное овладение новым учебным материалом;

– формирование профессиональных явлений;

– формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда;

– мотивирование регулярной целенаправленной работы по освоению специальности;

– развитие самостоятельного мышления;

– формирование убежденности, волевых черт характера, способности к самоорганизации.

1.2 Основные виды самостоятельной работы студентов

При изучении дисциплин «Ценообразование в строительстве» и «Ценообразование при ремонте зданий» используются следующие формы самостоятельной работы:

– решение индивидуальных задач во время проведения практических занятий под контролем преподавателя;

– подготовка устных и письменных выступлений по заданной тематике;

– ответы на контрольные вопросы;

– конспектирование.

1.3 Содержание самостоятельной работы студентов

Содержание самостоятельной работы студентов определяется учебными программами по дисциплинам «Ценообразование в строительстве» и «Ценообразование при ремонте зданий». Количество часов и виды самостоятельной работы студентов по темам дисциплин представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Количество часов и виды самостоятельной работы студентов по темам

| Тема | Количество часов | Вид работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ценообразование в рыночных условиях | 4 | подготовка устных выступлений по заданной тематике; ответы на контрольные вопросы; конспектирование |

Окончание таблицы 1.1.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Государственное регулирование ценообразования | 5 | подготовка устных выступлений по заданной тематике; ответы на контрольные вопросы; конспектирование |
| Ценообразование в строительстве. Ценообразование при ремонте зданий | 5 | подготовка устных выступлений по заданной тематике; ответы на контрольные вопросы; конспектирование |
| Структура сметной стоимости | 6 | подготовка устных выступлений по заданной тематике; ответы на контрольные вопросы; конспектирование |
| Состав и виды сметной документации | 9 | подготовка устных выступлений по заданной тематике; ответы на контрольные вопросы; конспектирование |
| Лимитированные и дополнительные сметные затраты | 6 | подготовка устных выступлений по заданной тематике; ответы на контрольные вопросы; конспектирование |
| Согласование и утверждение сметной документации | 2 | подготовка устных выступлений по заданной тематике; ответы на контрольные вопросы; конспектирование |
| Ценообразование на международном рынке строительных услуг | 3 | подготовка устных выступлений по заданной тематике; ответы на контрольные вопросы; конспектирование |
| Итого | 40 |  |

1.4 Формы контроля самостоятельной работы студентов

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием активных методов ее контроля.

При изучении дисциплины используются следующие формы контроля самостоятельной работы:

– входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения дисциплины;

– текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях и практических занятиях при решении индивидуальных задач;

– промежуточный контроль по окончании изучения темы или модуля курса, путем проведения контрольных устных и письменных опросов, решения тестовых заданий;

– самоконтроль и взаимоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;

– итоговый контроль по дисциплине в виде аудиторной контрольной работы и зачета по дисциплине.

2 Порядок выполнения самостоятельной работы студентами

1 Изучить содержание задания.

2 Подобрать литературу для получения ответов на задания.

3 Составить план выполнения задания:

3.1 Выбрать вопросы для изучения.

3.2 Определить сроки выполнения задания.

3.3 Согласовать с преподавателем намеченный план.

4 Выполнить составленный план.

5 Убедиться, что задание выполнено:

5.1 Оценить в полном ли объеме материал.

5.2 Обдумать собранную информацию, обобщить ее.

5.3 Выяснить дополнительные вопросы, возникшие в ходе выполнения задания.

5.4 Изложить результаты выполнения задания в соответствии с указанием преподавателя.

3 Аудиторная контрольная работа

3.1 Общие положения

В соответствии с учебным планом при изучении курсов «Ценообразование в строительстве» и «Ценообразование при ремонте зданий» обучающиеся заочной (сокращенной) формы обучения должны выполнить аудиторную контрольную работу (АКР). Аудиторная контрольная работа является одной из форм контроля результатов самостоятельной работы студентов заочной (сокращенной) формы обучения. Основные цели аудиторной контрольной работы – более глубокое изучение отдельных тем и вопросов дисциплины на основе проработки литературных источников и нормативных материалов, закрепление теоретических знаний при решении практических задач в области ценообразования в строительстве.

Задание к аудиторной контрольной работе включает три раздела:

1 Определение основных терминов курсов «Ценообразование в строительстве» и «Ценообразование при ремонте зданий.

2 Описание основных понятий курсов «Ценообразование в строительстве» и «Ценообразование при ремонте зданий».

3 Практическое задание – определение составляющих цены строительной продукции.

Порядок изложения материала в контрольной работе следующий:

1 Письменный ответ на теоретические задания 1 и 2;

2 Решение задачи (с обязательным изложением условия задачи и исходных данных, пояснением используемых расчетных формул с объяснением буквенных обозначений,  анализом полученных результатов);

3 Подпись студента, дата выполнения контрольной работы.

3.2 Критерии положительной оценки по аудиторной контрольной работе

Критерии положительной оценки по аудиторной контрольной работе – правильные ответы более чем на 50 % поставленных вопросов по каждому разделу работы.

3.3 Пример задания  к аудиторной  контрольной работе по дисциплине «Ценообразование в строительстве» («Ценообразование при ремонте зданий»)

1 Дайте определение следующим терминам:

1.1 Сметная стоимость строительно-монтажных работ

1.2 Плановая прибыль

- Опишите следующие понятия:

2.1 Функции цены.

2.2 Цена предложения подрядчика.

3 Определите величину прямых затрат, общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановую прибыль, сметную себестоимость строительно-монтажных работ, сметную стоимость строительно-монтажных работ, сметную стоимость строительстве (реконструкции) завода сборных железобетонных конструкций в г. Могилеве на основе данных таблицы 3.

Таблица 3.1. – Исходные данные к решению задачи

| Виды работ, затрат | Заработная плата рабочих, д.е | Затраты на эксплуатацию машин, д.е |  | Материалы, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. заработная плата |  |
| 1 Общестроительные работы | 142 | 285 | 40 | 943 |
| 2 Санитарно-технические работы | 12 | 24 | 4 | 76 |
| 3 Электромонтажные работы | 7 | 6 | 2 | 29 |
| 4 Слаботочные работы | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 5 Монтаж оборудования | 27 | 3 | 1 | 100 |
| 6 Приобретение оборудования, мебели, инвентаря 900 д.е |  |  |  |  |
| 7 Прочие капитальные затраты 150 д.е. |  |  |  |  |

4 Методические рекомендации к выполнению теоретических заданий аудиторной контрольной работы

В методических рекомендациях к выполнению теоретических заданий аудиторной контрольной работы приведены темы курсов «Ценообразование в строительстве» и «Ценообразование при ремонте зданий» в соответствии с учебной программой, основные понятия и термины, которые выносятся на АКР, вопросы для подготовки к АКР, контрольные вопросы и задания.

4. 1 Ценообразование в рыночных условиях

4.1.1 Вопросы для подготовки

1 Цена как инструмент экономики.

2 Основные понятия в системе ценообразования.

3 Методы формирования цен.

4 Функции цены.

5 Классификация цен.

4.1.2 Основные понятия и термины

Цена. Ценообразование. Рыночное ценообразование, Централизованное (государственное) ценообразование. Система цен. Функция цены. Методология ценообразования. Методы ценообразования. Принципы ценообразования. Затратные методы ценообразования. Нормативно-параметрические методы ценообразования. Рыночные методы ценообразования. Учётно-измерительная функция цены. Стимулирующая функция цены. Распределительная (перераспределительная) функция цены. Балансирующая функция цены. Функция размещения капитала и производства. Национальные (внутренние) цены. Внешнеторговые цены. Цены в международном совместном бизнесе. Мировые цены. Оптовая цена предприятия. Оптовая цена промышленности. Закупочные цены. Тарифы. Розничные цены. Свободные (рыночные) цены. Регулируемые цены. Базис цены. Цена франко-склад поставщика. Цена франко-станция отправления. Цена франко-транспортное средство – станция отправления. Цена франко-транспортное средство – станция назначения. Цена франко-станция назначения.  Цена франко-склад покупателя.  Цена биржевая. Цена торгов.

4.1.3 Контрольные вопросы и задания

1 Что является объектом и предметом ценообразования как научной дисциплины?

2 Какие основные методы и модели ценообразования существуют в современных рыночных условиях?

3 Какая взаимосвязь существует между дисциплиной «Ценообразование в строительстве» («Ценообразование при ремонте зданий») и другими науками?

4 Что собой представляет централизованное ценообразование?

5 Что собой представляет рыночное ценообразование?

6 Что предполагает рыночная система хозяйствования?

7 Назовите и охарактеризуйте методы ценообразования.

5 Что такое методология ценообразования?

8 Каким образом осуществляется связь методов и принципов ценообразования?

9 Назовите классификационные признаки цен.

10 Рассмотрите основные функции цен.

11 Как формируется отпускная цена предприятия?

12 Насколько точным является, по-вашему мнению, утверждение «цена есть денежное выражение стоимости»? Как соотносятся категории «стоимость» и «цена»?

13 Назовите основные ценообразующие факторы. Как Вы представляете себе механизм их влияния на цену строительной продукции?

14 Основные признаки классификации цен.

15 Классификация цен в зависимости от характера оборота.

16 Характеристика цен в зависимости от степени государственного регулирования экономики и уровня конкуренции.

17 Классификация цен в зависимости от стадий движения товара.

18 Составные части и элементы цены.

19 Характеристика оптовой (отпускной) цены предприятия – изготовителя.

20 Назовите элементы оптовой (отпускной) цены оптового предприятия.

21 Характеристика составных частей розничной цены.

22 Суть затратных методов ценообразования и их характеристика.

23 Параметрические и нормативно-параметрические методы ценообразования.

4.2 Государственное регулирование ценообразования

4.2.1Вопросы для подготовки

1 Ценовая политика в Республике Беларусь.

- Принципы ценообразования.

- Система и инструмент регулирования цен.

- Порядок контроля за соблюдением цен.

4.2.2 Основные понятия и термины

Государственное регулирование ценообразования. Принципы ценообразования. Прямые способы регулирования цен. Косвенные способы  регулирования цен.

4.2.3 Контрольные вопросы и задания

1 Назовите методы государственного регулирования цен.

2 Использование прямых методов регулирования цен.

3 Изложите суть косвенных методов управления ценообразованием.

4 Считаете ли Вы необходимым (возможным) государственное вмешательство в процесс ценообразования в условиях рыночной экономики?

5 Как осуществляется государственное регулирование цен на строительную продукцию?

6 Приведите примеры реагирования рынка на административно устанавливаемые  потолки цен  или использования ограничения цен в качестве инструмента социальной защиты малоимущего населения из российского опыта.

7 Какова роль государства в рыночной экономике?

8 В чем состоит экономический смысл вмешательства государства в регулирование товарных рынков?

4.3 Ценообразование в строительстве. Ценообразование при ремонте зданий

4.3.1 Вопросы для подготовки

1 Особенности ценообразования на строительную продукцию.

2 Основные задачи рыночной системы ценообразования в строительстве.

3 Основы сметного нормирования.

4 Методы ценообразования.

5 Система сметных норм и цен в строительстве.

4.3.2 Основные понятия и термины

Принципы ценообразования. Принцип научности обоснования цен. Принцип целевой направленности цен. Принцип непрерывности процесса ценообразования. Принцип единства процесса ценообразования и контроля за соблюдением цен. Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ. Текущие цены. Базисные цены. Средневзвешенные цены. Текущие и прогнозные индексы по регионам Республики Беларусь. Цена реализации строительной продукции. Ресурсный метод ценообразования. Ресурсно-индексный метод ценообразования. Базисно-компенсационный метод ценообразования. Базисно-индексный метод ценообразования. Метод ценообразованияна на основе банка данных о стоимости объектов аналогов. Сметные нормативы. Сметная норма. Элементные сметные нормативы. Укрупненные сметные нормативы. Система сметных нормативов. Прейскуранты. Нормативы расхода ресурсов в  натуральном выражении. Зона строительства.

4.3.3 Контрольные вопросы и задания

1 Сравните эластичность спроса и предложения на строительную продукцию с эластичностью спроса и предложения на другие виды товаров. Что можно сказать об эластичности спроса и предложения, например, на продукцию жилищного строительства?

2 Каковы особенности ценообразования в строительстве и чем они обусловлены?

3 Назовите основные ценообразующие факторы. Как Вы представляете себе механизм их влияния на цену строительной продукции?

4 Приведите перечень основных потребительских свойств строительной продукции, например, жилого здания. Сгруппируйте эти свойства по признакам: комфортность, экологичность, безопасность и т.д. Укажите значимость этих свойств для Вас по 100 бальной шкале.

5 Обратившись к классификации цен, укажите, какие виды цен используются на строительную продукцию.

6 В чем особенности ценообразования при выполнении ремонтных работ и чем эти особенности обусловлены?

7 Каковы основные принципы ценообразования в строительстве? Что такое сметно-нормативный метод?

8 Что такое договорная цена? Виды договорных цен в строительстве? Каков механизм формирования договорной цены?

4.4 Структура сметной стоимости.

4.4.1 Вопросы для подготовки

1 Структура сметной стоимости строительства.

2 Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ.

3 Порядок определения элементов прямых затрат.

4 Общехозяйственные и общепроизводственные расходы, состав, структура, порядок определения.

5 Плановая прибыль, состав, порядок определения.

6 Порядок определения стоимости оборудования, мебели и инвентаря в составе смет.

4.4.2 Основные понятия и термины

Проектно-сметная документация. Сметная стоимость строительства. Сметная стоимость строительно-монтажных работ. Прямые затраты. Элементы прямых затрат. Общехозяйственные расходы. Общепроизводственные расходы. Сметная себестоимость строительно-монтажных работ. Плановая прибыль. Структура сметной стоимости строительства.

4.4.3 Контрольные вопросы и задания

1 Что такое сметная стоимость строительства? Что включает сметная стоимость зданий, сооружений?

2  Как определяется сметная стоимость строительно-монтажных работ? Что включает в себя сметная стоимость СМР?

3  Что такое сметная прибыль, как она определяется при определении сметной стоимости СМР?

4 Что такое сметная себестоимость? Как соотносятся сметная, плановая  и фактическая себестоимость строительно-монтажных работ?

5  Если фактическая себестоимость СМР меньше сметной себестоимости, как будут соотноситься сметная и фактическая прибыль?

6  Какие методы используются для группировки затрат, включаемых в себестоимость? Какой принцип лежит в основе метода группировки затрат по первичным элементам? Какие статьи себестоимости выделяются при использовании этого метода? На какой стадии инвестиционного процесса и с какой целью используется этот метод группировки затрат?

7  Какой принцип лежит в основе группировки затрат по комплексным статьям себестоимости? Что такое прямые затраты? Что такое накладные расходы? В чем принципиальное отличие затрат, включаемых в прямые затраты, от затрат, включаемых в накладные расходы? На какой стадии инвестиционного процесса и с какой целью используется этот метод группировки затрат?

8 Чему равна сметная стоимость СМР по промышленному объекту, если прямые затраты, определенные по сметным нормативам, составили 2450 тыс. руб., в том числе средства на заработную плату 365 тыс. руб., норма накладных расходов для данного вида строительства установлена в размере    112 % от средств на заработную плату, а норма сметной прибыли составляет 65 % от средств на заработную плату?

9 Что такое уровень затрат (удельная себестоимость)? Как связаны между собой уровень затрат и ресурсоемкость строительного производства?

10 Какие факторы влияют на уровень затрат в строительстве? На какие группы можно разделить эти факторы? Приведите примеры, с помощью каких мероприятий можно добиться снижения себестоимости строительства.

11 Какие факторы удешевления строительства зависят от строительных организаций, а какие являются внешними по отношению к строительному производству?

12 Почему управление затратами является важнейшим направлением менеджмента в строительстве? Как затратоемкость строительного производства влияет на капиталоемкость строительной продукции и эффективность инвестиций?

13 Порядок определения текущей цены затрат труда рабочих.

14 Порядок определения текущей цены эксплуатации строительных машин.

15 Порядок определения текущих цен на строительные материалы.

16 Какой принцип лежит в основе группировки затрат по постоянным и переменным статьям себестоимости? Что такое постоянные затраты? Что такое переменные затраты? Как может быть графически представлена зависимость затрат от изменения объемов работ? На какой стадии инвестиционного процесса и с какой целью используется этот метод группировки затрат?

17 Изложите порядок определения текущих цен транспортных затрат по доставке материалов от завода изготовителя до приобъектного склада стройки.

18 Как классифицируют нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов.

4.5 Состав и виды сметной документации

4.5.1 Вопросы для подготовки

1 Состав сметной документации.

2 Локальные сметы и локальные сметные расчеты.

3 Объектные сметы и объектные сметные расчеты.

4 Сводный сметный расчет стоимости строительства.

4.5.2 Основные понятия и термины

Сметная документация. Локальная смета. Локальный сметный расчет. Объектная смета. Объектный сметный расчет. Сводный сметный расчет стоимости строительства. Сводка средств. Ведомость стоимости строительства зданий, сооружений, входящих в пусковой комплекс. Ведомость объемов работ и расхода ресурсов. Информационный блок данных.

4.5.3 Контрольные вопросы и задания

1 Что является основанием для определения стоимости строительства объекта?

2 Что является основанием для составления локальных смет?

3 Какие показатели включают локальные сметы?

4 Как формируется цена одного человеко-часа в локальных сметах?

5 Как формируется цена одного машино-часа эксплуатации машин в локальных сметах?

6 Как формируется цена строительных материалов в локальных сметах?

7 Как формируются транспортные расходы в локальных сметах?

8 Как формируется стоимость оборудования, мебели, инвентаря в локальных сметах?

9 Как определяется величина общехозяйственных и общепроизводственных расходов в локальных сметах?

10 Как определяется величина плановой прибыли в локальных сметах?

11 Что собой представляет группировка данных по проектно-технологическим модулям (ПТМ) в локальных сметах?

12 Каким образом в сметной документации учитываются проектные решения по повторному использованию материалов и (или) строительных отходов?

13 Что является основанием для составления объектных смет?

14 В каких случаях объектная смета (объектный сметный расчет) может не составляться?

15 Каковы особенности составления локальных смет на объекты текущего ремонта?

16 Что является основанием для составления сводного сметного расчета стоимости строительства?

17 По каким главам распределяется в  сводном сметном расчете стоимость строительства?

18 Какие средства учитываются за итогом глав 1-11 сводного сметного расчета стоимости строительства?

19 Какую информацию содержит пояснительная записка к сводному сметному расчету стоимости строительства?

20 Какие затраты включаются в главы сводного сметного расчета стоимости строительства?

21 В каких случаях сводный сметный расчет стоимости строительства не составляется?

4.6 Лимитированные и дополнительные сметные затраты

4.6.1 Вопросы для подготовки

1 Состав лимитированных и дополнительных затрат.

2 Порядок исчисления лимитированных и дополнительных затрат и включения их в смету.

3 Затраты на временные здания и сооружения.

4 Прочие работы и затраты.

5 Резерв средств на непредвиденные затраты.

4.6.2 Основные понятия и термины

Средства на возведение титульных временных зданий и сооружений. Средства на возведение нетитульных временных зданий и сооружений. Дополнительные расходы при производстве строительных, специальных и монтажных работ в зимнее время. Средства на непредвиденные работы и затраты. Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве на дату начала строительства. Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве. Возвратные суммы. Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих подрядчика. Средства, связанные с отчислениями на социальное страхование.

4.6.3 Контрольные вопросы и задания

1 На основании какого документа определяются средства на возведение титульных временных зданий и сооружений?

2 Какие средства учитывают нормы Сборника ресурсных норм на строительство временных зданий и сооружений?

3 Какие средства на сооружение временных устройств Нормами не учтены и учитываются в соответствии с проектом в локальных или объектных сметах?

4 Какие средства на сооружение временных устройств Нормами не учтены и в случае, когда при соответствующем обосновании это предусматривается проектом организации строительства, включаются дополнительно в главу 8 сводного сметного расчета стоимости строительства "Временные здания и сооружения"?

5 От каких факторов зависят нормы на строительство временных зданий и сооружений?

6 Можно ли дифференцировать нормы по удельному весу того или иного вида строительства в общем объеме работ по объекту?

7 Как определяются в сводном сметном расчете возвратные суммы от реализации материалов и деталей, получаемых от разборки временных зданий и сооружений?

8 Как определяются средства на временные здания и сооружения на строительство (реконструкцию), ремонт, реставрацию объектов, в том числе строительство их вторых и последующих очередей?

9 На какие элементы расходов относятся средства на временные здания и сооружения в сводном сметном расчете стоимости строительства? Каковы их удельные веса?

10 Каким образом определяется трудоемкость работ, выполняемых по возведению временных зданий и сооружений?

11 Какие работы и расходы относятся к титульным временным зданиям и сооружениям?

12 Какие работы и расходы относятся к нетитульным временным зданиям и сооружениям?

13 На основании какого документа определяются дополнительные расходы при производстве строительных, специальных и монтажных работ в зимнее время на строительство объектов, зданий и сооружений, их частей, инженерных и транспортных коммуникаций в текущем уровне цен?

14 Какие средства учитывают нормы Сборника ресурсных норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время?

15 Какая информация содержится в части 1 Сборника ресурсных норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время?

16 Какая информация содержится в части 2 Сборника ресурсных норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время?

17 Каким образом в расчетах учитывается отклонение продолжительности зимнего периода по регионам республики от среднереспубликанской?

18 От каких факторов зависят нормы на на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время?

19 Как определяются средства на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время на строительство (реконструкцию), ремонт, реставрацию объектов, в том числе строительство их вторых и последующих очередей?

20 От каких факторов зависит величина норматива резерва средств на непредвиденные работы и затраты?

21 Каковы особенности определения лимитированных и дополнительных затрат при выполнении строительных, ремонтно-строительных работ и при строительстве (реконструкции) объекта?

4.7 Согласование и утверждение сметной документации

4.7.1 Вопросы для подготовки

1 Порядок разработки, согласования и утверждения сметной документации на строительство (строительство (реконструкцию), ремонт) предприятий, зданий, сооружений.

2 Порядок определения договорной цены.

3 Основы налогообложения.

4.7.2 Основные понятия и термины

Проектная документация. Архитектурные проекты. Строительные проекты. Государственная экспертиза проекта. Неизменная договорная цена на строительство объекта.  Цена заказчика. Цена предложения подрядчика. укрупненные нормативы стоимости строительства единицы площади (объема, мощности) объекта. средневзвешенные цены. действующие (текущие) цены, тарифы.

4.7.3 Контрольные вопросы и задания

1 Из каких разделов состоит архитектурный проект строительства объектов производственного назначения, инженерной инфраструктуры?

2 Из каких разделов состоит архитектурный проект строительстве (реконструкции), и реставрации действующих предприятий, зданий и сооружений?

3 Из каких разделов состоит архитектурный проект строительства объектов жилищно-гражданского назначения?

4 Из каких разделов состоит архитектурный проект строительстве (реконструкции), и реставрации действующих зданий?

5 Из каких разделов состоит строительный проект?

6 На основании чего формируется цена заказчика?

7 На основании чего формируется цена предложения подрядчика?

8 Какие методы используются при определении цены предложения подрядчика?

9 В каких случаях корректируется неизменная цена?

4.8 Ценообразование на международном рынке строительных услуг

4.8.1 Вопросы для подготовки

1 Подрядные торги в строительстве.

2 Определение цены контракта.

3 Классификация контрактов.

4 Гарантийные обязательства.

4.8.2 Основные понятия и термины

Строительная деятельность (строительство). Объект строительства. Очередь строительства.  Заказчик в строительной деятельности. Застройщик в строительной деятельности. Инженер (инженерная организация) . Подрядчик в строительной деятельности. Разработчик проектной документации. Инвестор. Товар, Работа. Услуга. Предмет Заказа. Конкурсная комиссия.  Подрядные торги. Цена заказа. Претендент.  Конкурсная документация. Конкурсное предложение. Организатор подрядных торгов. Подрядные торги.

4.8.3 Контрольные вопросы и задания

1 Охарактеризуйте методы поэлементного расчета цены.

2 Охарактеризуйте методы расчета цены по укрупненным показателям.

3 Порядок организации, проведения подрядных торгов.

4 Особенности проведения подрядных торгов закрытого типа.

5 Рассмотрите следующую ситуацию. При заключении договора подряда была определена начальная договорная цена на строительство объекта в размере 38000 д. е. и принят индексный метод ее корректировки. Срок строительства – 6 месяцев, оплата работ – по завершении  строительства. Какую окончательную сумму выплатит инвестор подрядчику, если за период строительства ежеквартальный рост цен на строительную продукцию составил 3 %? Какую сумму выплатил бы инвестор подрядчику при том же уровне инфляции, если бы рассчитывался поквартально, учитывая, что в первом квартале было выполнено 60 % от стоимости строительства, а во втором – 40 %?

6 При заключении договора подряда на ремонтно-реставрационные работы здания, в котором располагается крупный торговый центр, предусматривается, что работы будут выполняться на объекте очередями, с тем, чтобы не останавливать торговлю. За неудобства в выполнении ремонтно-реставрационных работ инвестор предлагает увеличить договорную цену на сумму, равную 10 % от прибыли, полученной от торговли за этот период. Какова будет окончательная сумма оплаты за работы, если первоначальная договорная цена составила 25000 д. е., период выполнения работ – 3 месяца, а ежемесячная прибыль торгового центра составляет 2 800 д. е.?

5 Методические рекомендации к выполнению практического задания аудиторной контрольной работы

При определении стоимости прямых затрат учитываются:

– стоимость затрат труда рабочих;

– стоимость материалов, полуфабрикатов, изделий и конструкций;

– транспортные расходы, включая заготовительно-складские расходы, по доставке материалов от предприятий-изготовителей и (или) поставщиков до приобъектного склада объекта строительства;

– расходы на эксплуатацию строительных машин и механизмов.

Прямые затраты по видам работ определяются по формуле

,                                        (4.1)

где Спзi – стоимость прямых затрат на выполнение отдельных видов работ, д. е.;

Сзпi – стоимость затрат труда рабочих по видам работ, д. е.;

Смi – стоимость материалов, полуфабрикатов, изделий и конструкций по видам работ, д. е.;

Стрi – транспортные расходы, включая заготовительно-складские расходы, по доставке материалов от предприятий-изготовителей и (или) поставщиков до приобъектного склада объекта строительства, по видам работ, д. е.;

Сэмi – расходы на эксплуатацию строительных машин и механизмов по видам работ, д. е.

Транспортные расходы, включая заготовительно-складские расходы, по доставке материалов от предприятий-изготовителей и (или) поставщиков до приобъектного склада объекта строительства определяются от стоимости  строительных материалов по процентной норме по трем зонам строительства по видам материалов в размерах, приведенных в таблице Б.3 Приложения Б Методических указаний по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении НРР 8.01.104-2017 и в таблице А.1 приложения А настоящих методических рекомендаций.

,                                                 (4.2)

где Стрi – транспортные расходы, включая заготовительно-складские расходы, по доставке материалов от предприятий-изготовителей и (или) поставщиков до приобъектного склада объекта строительства, по видам работ, д. е.;

ктрi – норма транспортных расходов по соответствующей зоне строительства по видам материалов, %;

С мi  – стоимость материалов, полуфабрикатов, изделий и конструкций по видам работ, д. е.;

К городскому строительству (код зоны – 1) относится строительство объектов в пределах территории городов областного и районного подчинения.

К строительству в сельской местности (код зоны – 2) –строительство объектов в пределах территорий областей, районов и территориальных единиц, за исключением территорий городов областного и районного подчинения и г. Минска.

К строительству в г. Минске (код зоны – 3) – строительство объектов в пределах территории г. Минска.

Перечень городов, относимых к зоне строительства 1, приведен в таблице Б.1, Приложения Б.

Прямые затраты по объекту строительства (реконструкции) здания в целом определяются как сумма прямых затрат на выполнение отдельных видов работ.

,                                                 (4.3)

где Спз  – стоимость прямых затрат по объекту строительства (реконструкции) здания, д. е.;

Спзi  – стоимость прямых затрат на выполнение отдельных видов работ, д. е.;

п – количество видов работ по объекту строительства (реконструкции) здания.

Сметная себестоимость строительных, монтажных и иных специальных работ (Сссмр) состоит из стоимости прямых затрат (Спз), общехозяйственных и общепроизводственных расходов (Сопр, охр), стоимости дополнительных затрат на временные здания и сооружения (Свз), на зимнее удорожание работ (Сзу) и расходов на непредвиденные работы и затраты (Снепр):

,                               (4.4)

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы – это сумма средств, предусмотренных для возмещения затрат строительных и монтажных организаций, связанных с созданием общих условий строительного производства, его организацией, управлением и обслуживанием.

Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов устанавливаются в процентах к сумме заработной платы рабочих и заработной платы машинистов, приведенным в таблице В.1 приложения В.

Для отдельных видов работ, исходя из их структуры, а также для организаций с упрощенной системой налогообложения, индивидуальных предпринимателей к укрупненным нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь могут устанавливаться поправочные коэффициенты.

При реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции объектов жилищного фонда) к нормам ОПР, ОХР применяется коэффициент 1,1.

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы по видам работ определяются по формуле

,                                   (4.5)

где Сопр,охр i – общехозяйственные и общепроизводственные расходы по видам работ, д.е.;

копр,охр i – норма общехозяйственных и общепроизводственных расходов по видам работ, %;

Сзпi – стоимость затрат труда рабочих по видам работ, д. е.;

Сзпмi – стоимость затрат труда машинистов по видам работ, д. е.;

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы по объекту строительства (реконструкции) здания в целом определяются как сумма общехозяйственных и общепроизводственных расходов на выполнение отдельных видов работ.

,                                              (4.6)

где Сопр,охр  – стоимость общехозяйственных и общепроизводственных расходов по объекту строительства (реконструкции) здания, д. е.;

Сопр,охрi – стоимость общехозяйственных и общепроизводственных расходов на выполнение отдельных видов работ, д. е.;

п – количество видов работ по объекту строительства (реконструкции) здания.

Дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время по видам строительства определяются по нормам, приведенным в таблице Г.1 приложения Г, установленным в процентах от суммы сметных величин заработной платы рабочих и заработной платы машинистов.

К нормам применяются расчетные коэффициенты, доводимые ежемесячно в составе республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы.

К нормам расходов, приведенным в приложении Г, применяются коэффициенты, приведенные в таблице Г.2, учитывающие отклонение продолжительности зимнего периода по регионам республики от среднереспубликанской.

При реконструкции объектов к нормам расходов применяется коэффициент 0,8.

,                                    (4.7)

где Сзу – дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, д.е.;

кзу – норма дополнительных расходов при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время по видам строительства, %;

коткл  – коэффициент, учитывающий отклонение продолжительности зимнего периода по регионам республики от среднереспубликанской;

Сзп – стоимость затрат труда рабочих по объекту, д. е.;

Сзпм – стоимость затрат труда машинистов по объекту, д. е.

Средства на возведение титульных временных зданий и сооружений определяются в зависимости от вида строительства, устанавливаемого наименованием проекта.

Нормы для определения средств на возведение титульных временных зданий и сооружений приведены в таблице Д.1 приложения Д и установлены в процентах от суммы сметных величин заработной платы рабочих и заработной платы машинистов.

Нормы учитывают строительство и последующую разборку полного комплекса временных зданий и сооружений, необходимых для производства строительно-монтажных работ и для обслуживания работников строительства в пределах строительной площадки (территории, отведенной под строительство), а также приспособление и использование для нужд строительства существующих и вновь строящихся зданий и сооружений постоянного типа.

Нормы на строительство временных зданий и сооружений применяются в зависимости от вида строительства в соответствии с наименованием объекта, указанным в задании на АКР.

К нормам применяются расчетные коэффициенты, доводимые ежемесячно в составе республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы.

При реконструкции  объектов к нормам применяется коэффициент 0,8.

,                                      (4.8)

где Свз – средства на возведение титульных временных зданий и сооружений, д.е.;

квз – норма на строительство временных зданий и сооружений, %;

Сзп – стоимость затрат труда рабочих по объекту, д. е.;

Сзпм – стоимость затрат труда машинистов по объекту, д. е.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (Снепр) предназначен для возмещения увеличения стоимости объемов работ и расходов, характер и методы выполнения которых не могут быть точно определены при проектировании и уточняются в процессе строительства, увеличения стоимости строительства, вызванного изменением технических нормативных актов и т.п.

Норматив резерва средств на непредвиденные работы и затраты рассчитывается в процентах от суммы всех затрат на строительство (реконструкцию) здания.

В АКР величина норматива резерва средств на непредвиденные работы и затраты принимается в соответствии с нормами, применяемыми на стадии строительного проекта – для объектов производственного назначения – 2,0%, объектов непроизводственного назначения, в том числе жилых домов – 1,5%, с коэффициентом 0,8.

Плановая прибыль – сумма средств, предназначенных для возмещения расходов подрядных организаций на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование работников, нормируемых в процентах от величин заработной платы рабочих и заработной платы машинистов.

Плановая прибыль рассчитываются по установленным нормам, выраженным в процентах к сумме сметных величин заработной платы и заработной платы рабочих в составе затрат на эксплуатацию строительных машин.

Нормы плановой прибыли установлены для строительно-монтажных организаций, выполняющих строительные, монтажные и специальные строительные работы подрядным способом, указаны в таблице В.1 приложения В.

Плановая прибыль по видам работ определяются по формуле

,                                          (4.9)

где Сппi – сметная величина плановой прибыли по видам работ, д. е.;

кпп i – норма плановой прибыли по видам работ, %;

Сзпi – стоимость затрат труда рабочих по видам работ, д. е.;

Сзпмi – стоимость затрат труда машинистов по видам работ, д. е.;

Сметная величина плановой прибыли по объекту строительства в целом определяются как сумма сметных величин плановой прибыли по отдельным видам работ.

,                                                  (4.10)

где Спп – сметная величина плановой прибыли по объекту строительстве (реконструкции) здания, д. е.;

Сппi  – сметная величина плановой прибыли по видам работ, д. е.;

п – количество видов работ по объекту строительстве (реконструкции) здания.

Сметная стоимость строительных, монтажных и иных специальных работ (Ссмр) состоит из сметной себестоимости (Сссмр ) и плановой прибыли (Спп).

,                                          (4.11)

где Ссмр – сметная стоимость строительных, монтажных и иных специальных работ, д. е.;

Сссмр – сметная себестоимость строительных, монтажных и иных специальных работ, д. е.;

Спп – сметная величина плановой прибыли по объекту строительстве (реконструкции) здания, д.е.

Сметная стоимость строительства (реконструкции) здания для заказчика учитывает весь комплекс затрат, связанных выполнением строительных работ и вводом в эксплуатацию законченного строительством объекта.

Сметная стоимость строительства (Сстр) для заказчика формируется на основании сметной стоимости строительных, монтажных и иных специальных работ (Ссмр), сметной стоимости затрат на оборудование, инструмент, инвентарь (Соб) и прочих капитальных затрат (Спроч), которые включают затраты, связанные с отводом земельного участка, прочие затраты, связанные со спецификой выполнения работ на объекте (надбавки за подвижной и разъездной характер труда, перевозка рабочих, командирование рабочих, вахтовый метод организации работ и т.п.), затраты на контроль и надзор в строительстве (авторский надзор, технадзор, Гостстройнадзор), расходы на подготовку кадров и проектно-изыскательские работы.

,                                          (4.12)

где Сстр – сметная стоимость строительства для заказчика, д. е.;

Ссмр – сметная стоимость строительных, монтажных и иных специальных работ, д. е.;

Соб  – сметная стоимость затрат на оборудование, инструмент, инвентарь, д.е.;

Спроч  – прочие капитальные затраты, д. е.

Список литературы для подготовки

1 Голубова, О. С.   Ценообразование в строительстве : учеб. пособие / О. С. Голубова, Л. К. Корбан. - Мн. : Регистр, 2012. - 672с.

2 Голубова, О. С. Экономика строительства : учебник / О. С. Голубова, Л. К. Корбан, С. В. Валицкий. — Мн. : Новое знание, 2016. - 574с.

3 Голубова, О. С. Экономика строительства : метод. пособие / О. С. Голубова, В. В. Воложинец. - Мн. : БНТУ, 2011. - 40с.

4 Степанов, И. С.  Экономика строительства : учебник для вузов / под ред. И. С. Степанова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. образование, 2009. - 620с.

- Герасименко, В. В. Ценообразование : Учебное пособие / В. В. Герасименко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 224 с.

6 Загидуллина, Г.М. Экономика строительства : Учебник/ под ред. Г.М. Загидуллиной, А.И. Романовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 360 с.

7 НРР 8.01.104-2017. Методические указания по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении. Утверждены приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.12.2016г. №319.

8 НРР 8.01.103-2017. Сборник норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время Часть I. Утвержден приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.12.2016 № 319.

9 НРР 8.01.102-2017. Сборник норм на строительство временных зданий и сооружений. Утвержден приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.12.2016 № 319.

Приложение А

(обязательное)

Таблица А.1 – Нормы затрат на транспортные расходы

%

| Наименования материалов, изделий и конструкций | Зоны строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я зона | 2-я зона | 3-я зона |
| Металлические конструкции и изделия | 2.58 | 2.87 | 2.65 |
| Материалы и изделия для сантехнических работ | 2.21 | 2.56 | 2.30 |
| Материалы для электромонтажных и специальных работ | 2.17 | 2.44 | 2.24 |
| Материалы для строительных работ общего назначения | 3.15 | 5.00 | 3.60 |
| Материалы для буровых и горнопроходческих работ | 2.22 | 2.59 | 2.32 |
| Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей | 2.29 | 2.77 | 2.41 |
| Материалы для строительства метрополитена и тоннелей | 2.18 | 2.46 | 2.26 |
| Изделия и конструкции железобетонные | 6.62 | 14.17 | 8.62 |
| Смеси товарные | 13.56 | 32.43 | 17.66 |
| Кирпич | 10.40 | 24.08 | 13.87 |
| Изделия из легкого бетона | 5.59 | 11.45 | 7.08 |
| Трубы и детали трубопроводные, за исключением железобетонных труб | 3.76 | 4.19 | 3.87 |

Приложение Б

(обязательное)

Таблица Б.1 – Перечень городов, относимых к зоне строительства – 1

| Наименование городов | Наименование городов | Наименование городов | Наименование городов | Наименование городов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брест Барановичи Кобрин Пинск Витебск | Новополоцк Полоцк Орша Гомель Мозырь | Светлогорск Речица Жлобин Гродно Лида | Слоним Жодино Молодечно Борисов Слуцк | Солигорск Могилев Бобруйск |

Приложение В

(обязательное)

Таблица В.1 – Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли

| Наименование работ | Нормы в процентах |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | Плановая прибыль |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Строительные работы (за исключением работ, предусмотренных пунктами 2 – 4) для |  |  |
| 1.1 городского строительства, включая г.Минск | 57,48 | 63,54 |
| 1.2 строительства в сельской местности | 68,78 | 64,32 |
| 2 Монтаж сборных железобетонных конструкций при строительстве каркасных зданий и объектов крупнопанельного домостроения для |  |  |
| 2.1 городского строительства, включая г. Минск | 93,35 | 109,70 |
| 2.2 строительства в сельской местности | 107,39 | 110,87 |
| 3 Монтаж металлических конструкций каркасных зданий | 62,42 | 63,62 |
| 4 Монтажные и специальные работы |  |  |
| 4.1 монтаж металлических конструкций | 49,99 | 61,29 |
| 4.2 внутренние санитарно-технические работы | 70,82 | 66,80 |
| 4.3 теплоизоляционные работы | 60,02 | 45,46 |
| 4.4 прокладка и монтаж сетей связи | 66,80 | 33,91 |
| 4.5 бурение скважин на воду | 50,76 | 48,18 |
| 4.6 прокладка нефтегазопродуктопроводов | 66,80 | 78,44 |
| 4.7 монтаж оборудования | 33,62 | 33,91 |
| 4.8 электромонтажные работы | 52,10 | 36,85 |
| 4.9 строительство водохозяйственных объектов | 54,47 | 40,43 |
| 4.10 прокладка и монтаж междугородних линий связи | 71,39 | 50,66 |
| 4.11 строительство метрополитенов | 70,56 | 56,09 |
| 4.12 горнопроходческие работы | 58,96 | 57,58 |
| 5 Работы по ремонту зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и благоустройству территорий: |  |  |
| 5.1 строительные работы (за исключением работ, предусмотренных пунктами 5.2.-5.10), теплоизоляционные работы | 71,59 | 47,58 |
| 5.2 монтаж металлических конструкций | 49,99 | 61,29 |
| 5.3 внутренние санитарно-технические работы | 58,60 | 45,25 |
| 5.4 электромонтажные работы | 52,10 | 36,85 |
| 5.5 монтаж технологических трубопроводов | 48,67 | 46,11 |
| 5.6 монтаж оборудования | 33,62 | 33,91 |
| 5.7 прокладка и монтаж сетей связи | 66,80 | 33,91 |
| 5.8 озеленение территории | 48,15 | 27,09 |
| 5.9 ремонт мелиоративных систем и сооружений | 44,69 | 40,43 |
| 6 Реставрационно-восстановительные работы | 47,59 | 44,32 |
| 7 Пусконаладочные работы | 36,07 | 14,44 |

Приложение Г

(обязательное)

Таблица Г.1 – Нормы на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время по видам строительства

| Виды строительства | Норма, % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Промышленное строительство |  |
| 1.1 Предприятия нефтяной и газовой промышленности | 3.83 |
| 1.2 Предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности | 4.02 |
| 1.3 Предприятия угольной промышленности (кроме горнопроходческих работ) | 4.56 |
| 1.4 Предприятия торфяной промышленности | 3.19 |
| 1.5 Предприятия черной металлургии (кроме горнопроходческих работ и объектов шахтной поверхности) | 2.84 |
| 1.6 Предприятия цветной металлургии (кроме горнопроходческих работ и объектов шахтной поверхности) | 4.17 |
| 1.7 Предприятия химической промышленности | 3.60 |
| 1.8 Предприятия лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности | 3.11 |
| 1.9 Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности | 3.09 |
| 1.10 Предприятия медицинской промышленности | 1.80 |
| 1.11 Предприятия микробиологической промышленности | 2.03 |
| 1.12 Предприятия тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения | 5.07 |
| 1.13 Предприятия сельскохозяйственного и тракторного машиностроения | 3.94 |
| 1.14 Предприятия электротехнической промышленности | 5.15 |
| 1.15 Предприятия станкостроительной и инструментальной промышленности | 4.96 |
| 1.16 Предприятия приборостроения и средств автоматизации | 4.18 |
| 1.17 Предприятия автомобильной и подшипниковой промышленности | 4.50 |
| 1.18 Предприятия легкого и прочего машиностроения | 4.58 |
| 1.19 Предприятия промышленности строительных материалов: |  |
| 1.19.1 заводы и полигоны сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий | 7.07 |
| 1.19.2 дробильно-сортировочные заводы, карьеры глины и гравийно-песчаных материалов | 3.95 |
| 1.19.3 заводы стеновых материалов, кровельных и гидроизоляционных материалов | 4.24 |
| 1.19.4 цементные заводы, предприятия асбестоцементной и санитарно-технической промышленности | 3.67 |
| 1.19.5 предприятия стекольной промышленности | 3.29 |
| 1.19.6 предприятия строительной керамики | 3.09 |
| 1.19.7 предприятия полимерных строительных материалов | 3.99 |
| 1.20 Предприятия пищевой промышленности | 4.50 |
| 1.21 Предприятия мясной промышленности, предприятия первичной обработки сельскохозяйственной продукции | 3.21 |
| 1.22 Предприятия молочной промышленности, сахарные и консервные заводы | 3.35 |
| 1.23 Предприятия рыбного хозяйства | 5.75 |
| 1.24 Склады и хранилища | 3.40 |
| 1.25 Элеваторы из сборного железобетона | 3.68 |
| 1.26 Элеваторы из монолитного железобетона | 12.73 |
| Окончание таблицы Г.1 |  |
| 1 | 2 |
| 1.27 Холодильники | 5.83 |
| 1.28 Предприятия авиационной и оборонной промышленности, общего машиностроения | 4.18 |
| 1.29 Предприятия судостроительной промышленности | 6.26 |
| 1.30 Предприятия промышленности средств связи, радио и электроники | 4.02 |
| 1.31 Предприятия полиграфической промышленности | 3.42 |
| 1.32 Предприятия легкой промышленности | 4.47 |
| 2 Энергетическое строительство |  |
| 2.1 Тепловые электростанции | 6.02 |
| 2.2 Гидроэлектростанции | 13.05 |
| 2.3 Атомные электростанции | 4.61 |
| 2.4 Промышленно-отопительные ТЭЦ | 4.48 |
| 3 Строительство жилых и общественных зданий |  |
| 3.1 Жилые здания крупнопанельные и объемно-блочные | 2.34 |
| 3.2 Жилые здания кирпичные, каркасные и из блоков | 2.58 |
| 3.3 Жилые здания деревянные | 3.59 |
| 3.4 Жилые здания монолитные | 3.35 |
| 3.5 Здания общественного назначения (школы, учебные заведения, клубы, детские сады и ясли, больницы, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и др.) | 2.96 |
| 3.6 Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пионерские лагеря и др. | 2.99 |

Таблица Г.2 – Расчетный зимний период и коэффициенты к нормам на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, учитывающие отклонение продолжительности зимнего периода по регионам республики от среднереспубликанской

| Наименование областей | Расчетный зимний период |  | Коэффициенты к нормам |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец |  |
| Брестская | 20.11 | 15.03 | 1.0 |
| Витебская | 10.11 | 30.03 | 1.2 |
| Гомельская | 20.11 | 20.03 | 1.0 |
| Гродненская | 20.11 | 15.03 | 1.0 |
| Минская | 15.11 | 25.03 | 1.1 |
| Могилевская | 15.11 | 25.03 | 1.1 |

Приложение Д

(обязательное)

Таблица Д.2 – Нормы на строительство временных зданий и сооружений

| Наименование видов строительства объектов | Норма, % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Промышленное строительство |  |
| 1.1 Предприятия черной и цветной металлургической промышленности (кроме горнодобывающих) | 10.9 |
| 1.2 Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений (промыслов) | 11.2 |
| 1.3 Предприятия машиностроения и электротехнической промышленности | 11.8 |
| 1.4 Предприятия химической и нефтехимической промышленности: |  |
| а) нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы | 13.7 |
| б) прочие объекты химической промышленности | 13.1 |
| 1.5 Предприятия горнодобывающей промышленности: |  |
| а) строительство новых шахт и рудников | 16.3 |
| б) строительство обогатительных фабрик, вскрытие и подготовка горизонтов на действующих горнодобывающих предприятиях | 12.0 |
| 1.6 Предприятия торфяной промышленности | 9.1 |
| 1.7 Предприятия судостроительной и судоремонтной промышленности | 17.1 |
| 1.8 Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности | 14.3 |
| 1.9 Предприятия промышленности строительных материалов | 8.1 |
| 1.10 Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности | 12.0 |
| 1.11 Предприятия легкой промышленности | 8.8 |
| 1.12 Предприятия пищевой промышленности | 10.4 |
| 1.13 Предприятия медицинской промышленности | 5.0 |
| 1.14 Предприятия микробиологической промышленности | 5.2 |
| 2 Энергетическое строительство |  |
| 2.1 Тепловые электростанции | 24.2 |
| 2.2 Атомные электростанции | 21.8 |
| 4 Жилищно-гражданское строительство в городах и поселках городского типа |  |
| 4.1 Жилые дома: |  |
| а) жилые дома всех типов (включая объекты распределительной инженерной инфраструктуры и благоустройство) | 4.5 |
| б) районы (кварталы) жилой застройки (включая объекты распределительной инженерной инфраструктуры и благоустройство) | 3.7 |
| 4.2 Благоустройство городов и поселков (включая работы по устройству улиц, проездов, тротуаров, озеленению) | 4.7 |
| 4.3 Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи, физкультурно-оздоровительные и спортивные здания и другие здания гражданского строительства | 6.1 |
| 4.4 Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-исследовательские, конструкторские и проектные институты, храмовые комплексы и культовые здания, многофункциональные здания и комплексы | 5.8 |
| 4.5 Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, крематории, гаражи) | 4.7 |
| 5 Прочие виды строительства |  |
| 5.1 Здания и сооружения по приемке, хранению и переработке зерна | 11.7 |